Договор на проведение работ № ______________

г. Москва								 «____» ______________ 2017 г.

ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления, Генерального менеджера Косаревой Анны Евгеньевны, действующей на основании доверенности №44 от 01.07.2017 г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем – Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению своими силами и средствами работ по закупке и монтажу системы видеонаблюдения согласно разработанного и утвержденного руководством Заказчика проекта на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д.150 на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Перечень необходимых работ по монтажу системы видеонаблюдения указан в техническом задании в приложении №1.

  - Перечень необходимого для работ оборудования определяется в разработанном Исполнителем и утвержденном Заказчиком проекте.

- Стоимость работ и порядок расчётов

  - Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________________________, в т.ч. НДС 18% - _______________.

  - Стоимость настоящего Договора включает стоимость всех подлежащих к выполнению работ, оборудования и материалов, указанных в утвержденном Заказчиком проекте.

- Порядок и условия платежей

  - Оплата работ производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- Авансовый платеж – _______________ в срок, не превышающий 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора на основании предоставленного Исполнителем счета на приобретение необходимого для проведения работ оборудования и материалов.

- Окончательный платеж производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Акта выполненных работ при условии предоставления Исполнителем следующих документов:

-  счет от Исполнителя в 1 (одном) экземпляре;

- подписанный Акт о приемке выполненных работ (приложение №2) в 2-х (двух) экземплярах;

- товарная накладная (Торг-12) в 2-х (двух) экземплярах;

- счет-фактура в 1 (одном) экземпляре.

3.2 	В случае, если Исполнитель не передал или отказался передать Заказчику указанные в п. 3.1 настоящего Договора документы, срок оплаты увеличивается на период предоставления указанных документов.

3.3 	Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4	Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов с подписанием Акта сверки взаимных расчетов. Подписание Акта сверки производится в течение 10-ти календарных дней после окончания отчетного квартала.

- Сроки выполнения работ

  - Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 60 рабочих дней с даты подписания Договора.

  - В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик принимает их и производит оплату согласно п.3.1.

- Порядок выполнения, сдачи и приемки выполненных работ

  - Исполнитель выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием (приложение №1), разработанном Исполнителем и утвержденном Заказчиком проекте, указаниями Заказчика и нормами законодательства Российской Федерации.

  - Для выполнения работ Исполнитель использует свои материалы, оборудование и инструменты.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику документы, указанные в п.3.1 настоящего Договора.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.3 настоящего Договора, обязан подписать Акт о приемке выполненных работ, при условии отсутствия недостатков в выполненных работах.

  - В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется и подписывается акт о выявленных недостатках.

  - Исполнитель обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, за свой счет устранить все выявленные недостатки. После устранения недостатков Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

  - Датой выполнения работ считается дата подписания Исполнителем и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

- Обязательства и ответственность Исполнителя

  - Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ. Исполнитель обязан учитывать в работе все замечания Заказчика во время проведения работ.

  - Исполнитель несет ответственность за своевременное обеспечение работ материалами, оборудованием и инструментами.

  - Приобретаемое Исполнителем оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и должно быть произведено надежным производителем с положительной деловой репутацией.

  - Гарантийный срок качества на выполненные Исполнителем работы должен составлять не менее 12 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации системы видеонаблюдения будут выявлены дефекты, вызванные некачественным состоянием оборудования или некачественным результатом выполненных работ, Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет в течении 10 (десяти) календарных дней.

  - Исполнитель обязан возместить Заказчику все расходы, понесенные им в результате наложения на него штрафов и иных санкций государственными органами в связи с неисполнением Исполнителем требований законодательства Российской Федерации, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

  - В случае просрочки Исполнителем по своей вине срока окончания работ более чем на 10 рабочих дней, Заказчик имеет право привлечь для окончания работ третье лицо с отнесением всех дополнительных расходов на счет Исполнителя и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

- Обязательства и ответственность Заказчика

  - Заказчик обязан произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

  - Заказчик обязан организовать специалистам Исполнителя доступ в соответствие с действующим на объекте Заказчика пропускным режимом и обеспечить возможность проведения работ в течение всего срока действия настоящего Договора.

  - Заказчик обязан назначить ответственного представителя для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе проведения работ, приема и подписания Акта выполненных работ, объема выполненных работ и контроля качества выполненных работ Исполнителем.

- Разрешение споров

  - Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров, оформляемых письмами. При предъявлении письменной претензии одной из Сторон другая Сторона должна дать ответ на претензию в срок 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.

  - В случае не достижения согласия все споры по настоящему Договору решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства Российской Федерации, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих Сторон.

  - В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в письменной форме в течение 3-х (трех) дней уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать информацию о характере подобных обстоятельств и об оценке их воздействия на выполнение своих обязательств по Договору.

  - Сторона, не известившая или не известившая в срок, установленный п.9.2 настоящего Договора другую Сторону, лишается права ссылаться на обстоятельства, предусмотренные п. 9.1. настоящего Договора.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3-х (трех) месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

- Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

  - Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой странице и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

- Антикоррупционные положения

  - Исполнитель обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.

  - Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK BriberyAct 2010) и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

(а) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или

(б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

  - Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

(а) обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

(б) вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

  - В случае неполучения от другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

- Заключительные положения

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

  - К Договору прилагаются:

    - Приложение №1 – техническое задание приобретение и монтаж системы видеонаблюдения;

    - Приложение №2 – Форма Акта о приемке выполненных работ.

  - Стороны обязаны в течении 5 (пяти) рабочих дней письменно по факсимильной связи уведомлять друг друга об изменении банковских и иных реквизитов.

  - Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

ПАО «ГК «Космос»

ИНН 7717016198, КПП 774850001

Адрес: 129366, г. Москва, пр-кт Мира, д.150

Тел/факс: (495) 234-1000

Расчетный счет №407028108000000001006

Банк ГПБ (АО)

Корр. Счет №30101810200000000823

БИК 044525823

ОКПО 04820697

ОГРН 1027700007037

Член Правления, Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»

________________________ А.Е. Косарева

Приложение №1

к Дог. № ___________

от «___» ________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и монтаж системы видеонаблюдения

гостиничного комплекса «Космос»

- Общие сведения: выполнение работ по закупке оборудования системы видеонаблюдения, монтажу и вводу в эксплуатацию камер видеонаблюдения и сервера для контроля автостоянок, пунктов въезда и выезда автотранспорта на территорию ПАО «ГК «Космос».

- Назначение:

- круглосуточный контроль пунктов пропуска автотранспорта;

- круглосуточная идентификация автотранспорта в ручном и автоматическом режимах по государственным регистрационным номерам;

- детектирования движения в охранных зонах, на прилегающих к объекту территориях, внутренних территориях, периметрах ограждения;

- автоматическое отображение информации на постах видеонаблюдения о наличии движения в охраняемых зонах;

- обеспечение безопасности персонала и охраняемого имущества.

- Размещение видеокамер и зоны контроля:

  - 2-й этаж холл:

    - Камеры 1 и 2, установка на левый и правый поручни балкона – контроль внутреннего помещения холла, зоны ожидания и размещения гостей;

    - Камера 3 – обзор и контроль входа в «Импресс Холл»;

    - Камера 4 и 5 – установка над правой и левой автоматической двери, обзор и контроль входа и территории;

    - Камера 6 и 7 – перекрестный обзор входа в концертный зал;

    - Камера 27 - контроль посетителей паспортного стола;

    - Камера 28 - контроль «мертвой зоны» места ожидания гостей;

    - Камеры 29, 30, 31, 32, 33, 34 – контроль действий работников на стойке reception;

    - Камеры 35, 36, 37 – контроль помещения дежурной смены работников reception.

  - Ресторан «Калинка»:

    - Камера 8 – контроль помещения метрдотеля ресторана «Калинка».

  - Периметр ГК «Космос»:

    - Камера 9 и 10 – обзор входа под пандусом;

    - Камера 11и 12 – обзор входа в фитнесс-центр;

    - Камера 13 – контроль въезда в подземную автостоянку;

    - Камера 14 – контроль дороги под пандусом;

    - Камера 15 – контроль кругового движения под пандусом;

    - Камера 16 – обзор общего вида, кругового движения под пандусом;

    - Камера 17 – контроль парковочных мест под пандусом;

    - Камера 18- контроль парковочных мест напротив фитнесс-центра.

    - Камера 19, 20, 21, 22, 23, 24 – обзор и контроль въезда и выезда автотранспорта на территорию ГК «Космос».

  - 1-й этаж:

    - Камера 25 – контроль входа в столовую;

    - Камера 26 – обзор гардероба в фойе столовой;

- Состав и содержание работ:

- Предварительная оценка проводимых работ, подготовка и утверждение проекта;

- Закупка и поставка необходимого оборудования системы видеонаблюдения;

- Прокладка коммуникаций до серверного помещения;

- Монтаж, настройка и сдача в эксплуатацию сервера и видеокамер;

- Разработка технической документации смонтированной системы видеонаблюдения.

- Технические требования к оборудованию:

- Система видеонаблюдения должна поддерживать цифровую технологию;

- Устанавливаемые видеокамеры должны поддерживать съемку не менее 25 кадров в секунду во всех доступных разрешениях;

- Разрешение видеокамер должно быть не менее 1024х768;

- Видеокамеры должны поддерживать ночной режим съемки с инфракрасной подсветкой и иметь поддержку функции «день-ночь»;

- Видеокамеры должны поддерживать технологию питания ip-камеры по PoE;

- Наружные видеокамеры должны обеспечивать работоспособность при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию;

- Наружные видеокамеры должны иметь солнцезащитный козырек и соответствовать уровню защиты не менее IP65;

- Внутренние камеры должны быть выполнены в купольном исполнении;

- Сервер (видеорегистратор) должен быть установлен в стойке серверного помещения;

- Емкость внешней памяти сервера (видеорегистратора) должна иметь возможность хранить видео глубиной не менее 30 суток;

- Монитор высокой четкости размером экрана не менее 23 дюймов по диагонали, клавиатура и манипулятор типа «мышь»;

- Резервирование электропитания видеокамер и сервера должно поддерживаться при отсутствии напряжения сети 220В в течение 30 минут источниками бесперебойного питания.

- Требования к функционалу системы: система видеонаблюдения должна обеспечивать:

  - Круглосуточную запись информации от всех видеокамер в видеоархив сервера (видеорегистратора) с указанием номера камеры, даты и времени записи для обеспечения последующего просмотра. Сохраненные в архиве изображения должны быть высокого качества, пригодными для восстановления информации о происходивших событиях;

  - Предусматривать просмотр текущего изображения в любое время суток без прерывания записи. Камеры, расположенные над стойкой reception должны обеспечивать просмотр действий персонала, иметь возможность определять денежные купюры, просматривать экран монитора за стойкой;

  - Параллельно без прерывания записи иметь возможность оперативного поиска и просмотра видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах 30 последних суток;

  - Сохранение фрагмента видеозаписи на внешнем носителе или в сети в различных форматах для последующего просмотра внешними программами;

  - Возможность идентификации, разграничение прав доступа пользователей к информации и органам управления системой в соответствии с их служебными обязанностями;

  - Сохранение и восстановление работоспособности при сбоях в прикладном и общем программном обеспечении и защиты от случайного, преднамеренного разрушающего или неквалифицированного вмешательства в работу системы видеонаблюдения.

- Порядок контроля и приемки работ: исполнителем разрабатывается технический проект, включающий в себя схему расстановки и подключения видеокамер и оборудования, схему прокладки кабелей и перечень необходимого сетевого оборудования, составляется смета.

Исходя из технических характеристик, сметы и наличия денежных средств в бюджете принимается оптимальное значение, удовлетворяющее предъявляемым к системе требованиям, согласовывается порядок заключения договорных отношений. В процессе производства работ в пределах сметы по согласованию сторон могут вноситься изменения в проект. Приемка работ осуществляется по факту выполнения работ и отладки бесперебойного функционирования оборудования составлением приемочного Акта.

- Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком:

- заводские паспорта на все электротехнические материалы и оборудование (документ заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, технических характеристик и т.д.;

- используемые материалы и оборудование должны быть промаркированы согласно НТД предприятия-разработчика. Вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

8.     Иные требования к подрядчику:

- наличие свидетельства СРО (на проектирование и монтажные работы) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- наличие собственных материально-технических и кадровых ресурсов (дипломированных специалистов в области информационной безопасности) для выполнения фактической работы.

- наличие у сотрудников ПТМ, допусков по электробезопасности.

9.  Прочее (указывается на усмотрение Инициатора закупки): подрядчик обязан произвести бесплатное обучение персонала, по пользованию и администрированию программного комплекса системы

Приложение №2

к Дог. № ___________

от «___» ________________ 2017 г.

ФОРМА

АКТ

выполненных работ

г. Москва                                 «____» _______________ 2017 г.

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс «Космос»", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Члена Правления, Генерального менеджера Косаревой Анны Евгеньевны, действующей на основании доверенности №44 от 01.07.2017 г., с одной стороны, с одной стороны, _____________________________________________ в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий АКТ о нижеследующем:

- В соответствии с Договором №___________ от «____»______________ 2017 г. Исполнитель надлежащим образом выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- |

- Итого за Исполнитель выполнил работы по настоящему Договору на общую сумму (включая НДС 18%) __________________________________________ рублей.

- Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах и является основанием для проведения расчетов Заказчика и Исполнителя.

- Стороны в отношении выполненных работ претензий друг к другу не имеют.

Заказчик

ПАО «ГК «Космос»

ИНН 7717016198, КПП 774850001

Адрес: 129366, г. Москва, пр-кт Мира, д.150

Тел/факс: (495) 234-1000

Расчетный счет №407028108000000001006

Банк ГПБ (АО)

Корр. Счет №30101810200000000823

БИК 044525823

ОКПО 04820697

ОГРН 1027700007037

Член Правления, Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»

________________________ А.Е. Косарева

Исполнитель