ДОГОВОР №________

подряда на выполнение проектных работ,

стадии проект и рабочая документация

г. Москва                                                                 «___» __________ 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Управляющей организации ООО «Космос ОГ» А.Ю. Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №47-19 от «01» ноября 2019г., с одной стороны, и

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по разработке проектной документации «Крытого тира для стрельбы на дистанции 25 метров», на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Стадии выполнения работ (проектирования): проект и рабочая документация.

1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего Договора, устанавливаются в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.

1.4. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора составляет 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

1.5. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения работ в следующих случаях:

1.5.1. Внесения Заказчиком изменений в объемы работ;

1.5.2. Если работы, не входящие в обязанности Подрядчика по настоящему Договору, задерживают выполнение его обязательств.

1.6. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п.1.5. настоящего Договора, Подрядчик обязан немедленно уведомить о данном факте Заказчика, путем направления соответствующего сообщения на электронную почту Заказчика.

1.7. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ и/или их части третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за качество и срок выполнения работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы по настоящему Договору, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, полностью соответствующим действующим СНиП, СН РФ, и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

2.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях и защищать принятые решения, содержащиеся в документации, разработанной им в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае выявления замечаний при согласовании документации, Подрядчик обязуется устранить замечания собственными силами и за свой счет в течении 5-ти (пяти) рабочих дней, с момента уведомления Подрядчика Заказчиком, если иной срок не установлен в предписании согласующего органа.

2.1.3. По поручению Заказчика, при необходимости, внести изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком. При необходимости внесения в работу изменений по требованию Заказчика, связанных с корректировкой либо дополнениями к Техническому заданию (Приложение № 1), оплата Подрядчику за указанные Работы будет производиться по дополнительному соглашению.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативными документами.

2.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний либо иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и информацию, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.7. В сроки, установленные Заказчиком, за собственный счет устранять недостатки и дополнять проектную документацию, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

2.1.8. По окончании работ в соответствии с условиями Договора передать Заказчику на рассмотрение проектную и рабочую документацию в количестве, предусмотренном Техническим заданием и настоящим Договором.

2.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.10. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им своими действиями /бездействием вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.2. В случае приостановления или прекращения проектных работ по решению Заказчика, последний обязан:

2.3.2.1. письменно известить об этом Подрядчика в трехдневный срок со дня принятия решения о приостановлении или прекращении выполняемых им в соответствии с Договором работ.

2.3.2.2. подписать акты фактически выполненных работ по степени их готовности на момент прекращения работ.

2.3.2.3. возместить Подрядчику в 2-х недельный срок после предоставления материалов стоимость выполненных работ по степени их готовности. Стоимость фактически выполненных работ определяется сторонами при подписании актов выполненных работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проводить проверку выполнения работ Подрядчиком, давать указания и пояснения по выполнению работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. При выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, не соответствующих условиям договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких работ, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

2.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку установится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Если во время выполнения работы по настоящему Договору станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Договор либо предварительно письменно уведомив Подрядчика поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ, по условиям настоящего Договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп. (далее – «Цена Договора»).

3.2. Форма расчетов - безналичный расчет.

3.3. Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:

3.3.1. В течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от Цены Договора, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета. Подрядчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика суммы аванса, обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму в соответствии с требованиями, определенными п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В случае неисполнения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом обязательства, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.

3.3.2. Оставшиеся 70% от Цены Договора, что составляет ___________(_________________ _____________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента сдачи Подрядчиком результата работ и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Из оставшейся части Цены Договора, вычитается соответствующая выполненному объему часть раннее выплаченного аванса. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату.

3.4. Датой выполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

3.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за не выполненные Подрядчиком объемы работ (услуг, материалов) в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

3.6. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуры на авансовый платеж, выполненные работы, материалы, в сроки, установленные законодательством РФ.

3.7. Сверка взаимных расчетов сторон по настоящему Договору производится по окончании срока Договора или в иное время при заявлении любой из сторон требования о необходимости такой сверки.

3.8. Сторона, являющаяся кредитором по любым денежным обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, не имеет право на получение со Стороны, являющейся должником по таким обязательствам, процентов на сумму долга (законные проценты) за период пользования денежными средствами, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По окончании срока выполнения всех работ по Договору Подрядчик передает Заказчику результат работ в виде 2 (двух) комплектов документации на бумажных носителях, (пояснительная записка и другая текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel), чертежи в формате Auto Cad, подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, счет на оплату работ и электронные версии проектной документации в формате «рdf».

4.2. Заказчик в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения документации, предусмотренной п.4.1. Договора, и Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан проверить качество выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчика, сторонами в течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента такого отказа, составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае обнаружения недостатков при приеме работ и в установленный настоящим Договором срок Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.5. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При нарушении Договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику неустойку (пени):

5.2.1. За нарушение Подрядчиком установленного п.1.4. настоящего Договора, срока выполнения работ и передачи результатов выполненных работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.

5.2.2. За задержку устранения дефектов в работах, пени в размере 0,1 % от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

5.3. При неисполнении Подрядчиком обязательств по возврату пропусков работников, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей или возмещает Заказчику стоимость не возвращенных пропусков, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие несанкционированного нахождения работника на территории Заказчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.

5.5. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренного п.3.3.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от суммы задолженности, на основании соответствующей письменной претензии.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие.

5.7. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, в случае их привлечения к исполнению Договора.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны установили претензионный порядок решения споров, сторона – инициатор претензии обязана направить другой стороне письменную мотивированную претензию, подписанную уполномоченным представителем, сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. В случае неурегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.

8. Срок действия настоящего Договора, порядок расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора в части несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в случае существенного нарушения условий Договора Заказчиком.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

9.2. Документы, переданные с помощью технических средств или компьютерной связи (путем направления по электронной почте), признаются действительными. В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления документов по электронной почте, сторона, направившая такие документы обязана обеспечить получение другой стороной оригиналов указанных документов.

9.3. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;

- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и переданы Заказчику;

- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.

9.6. Ответственность за неисполнение положений п.9.5. настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми  и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ

9.7. Вся переписка между сторонами производится с использованием электронной почты по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с последующим обменом оригинальными экземплярами.

9.8. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9.9. Условия настоящего Договора и разработанная проектная документация не передаётся третьей стороне без обоюдного письменного согласия сторон.

9.10. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения. Под конфиденциальной понимается любая информация, технического, коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.

9.11. Приложения к Договору:

9.11.1. Техническое задание - Приложение № 1

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

| Подрядчик: _____________________________________ ИНН/КПП _______________/_____________ ОГРН _________________________________ Юридический адрес: ____________________ ______________________________________ Почтовый адрес: _______________________ ______________________________________ р/с ___________________________________ ______________________________________ БИК __________________ к/с ____________________ тел. ___________________ e-mail: _________________ _______________________________ ___________________/_______________/ м.п. | Заказчик: ООО "Алтай Резорт" ИНН/КПП 7705572377/040801001 ОГРН 1037739992564 Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36 Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» р/с 40702810802350000042 в отделении №8558 ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск к/с 30101810300000000602 БИК 048405602 Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ» ________________________/А.Ю. Швейн/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору на выполнение проектных работ

№_______ от «___»______________ 2020г.

СОГЛАСОВАНО                                                                              УТВЕРЖДЕНО

От Подрядчика                                                                                   От Заказчика

________________________________                                           Президент Управляющей организации

____________________/____________/                                          ___________________/А.Ю. Швейн/

«___»_______________ 2020г.                                                      «___»_______________ 2020г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации «Крытого тира для стрельбы на дистанции 25 метров», на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение

1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений

1.1. Предмет закупки: право заключения Договора поставки на 2020г. для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): Республика Алтай, Майминский район, территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования: собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг): не более 45 календарных дней с момента заключения Договора

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2020 года. 1.6. Задание: разработать проект Крытого тира для стрельбы на дистанции 25 м.

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Крытый тир для стрельбы на дистанции 25м. |
| 2. Адрес | Республика Алтай, Майминский район, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт». |
| 3. Основание для проектирования | Решение застройщика |
| 4. Заказчик | ООО «Алтай Резорт» |
| 5. Генеральная подрядная организация | Не определена |
| 6. Вид строительства | Новое строительство |
| 7. Стадийность проектирования | Двух стадийное: - «Проектная документация». - «Рабочая документация». Проектная документация В следующем объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: ПЗ (Пояснительная записка) ПЗУ (Планировочная схема участка) АР (Архитектурные решения) КР (Конструктивные решения) ИОС1-ЭР (Система электроснабжения) ИОС2-В (Система водоснабжения) ИОСЗ-К (Система водоотведения) ИОС4-ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети) ИОС5-СС (Сети связи) ИОС7-ТХ (Технологические решения) ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов) ПБ (Пожарная безопасность) ПОС (Проект организации строительства) ЭФ (Энергоэффективность) ООС (Охрана окружающей среды) ОБЭ (Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта) Рабочая документация ГП (Генеральный план) АР (Архитектурные решения) АС (Архитектурно-строительные решения) ЭМ (Силовое электрооборудование) ЭО (Внутреннее электроосвещение) ЭС (Электроснабжение) ЭН (Наружное электроосвещение) ВК (Водоснабжение и канализация) НВК (Наружные сети водоснабжения и канализации) ОВ (Отопление, вентиляция, кондиционирование) ТС (Теплоснабжение) СС (Сети связи) НСС (Наружные сети связи) ПС (Пожарная сигнализация) ОС (Охранная сигнализация) СМ (Сметная документация) |
| 8. Категория сложности объекта | Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II-нормальный, степень огнестойкости: административная часть – V, здание стрелковой галереи –III, класс конструктивной пожарной опасности – С0, срок службы - 50 лет |
| 9. Особые условия строительства | Согласно СНиП, с учетом результатов инженерных изысканий |
| 10. Источник финансирования | Собственные средства |
| 11. Требование по вариантной и конкурсной разработке | Нет |
| 12. Основные техникоэкономические показатели (этажность, размеры пролетов, наименование залов) | Здание запроектировать с этажностью: административная часть – 2 надземных этажа, стрелковая галерея – 1 этаж. Под административной частью предусмотреть технический подвал для размещения технического оборудования. Высоту помещений этажей принять: административная часть – 3м., высота помещений стрелковой галереи – 3.6 м., высоту подвальной части определить проектом с учетом рельефа местности. Основные показатели определить проектом. |
| 13. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания, отделке здания | В соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Проектом предусмотреть здание, состоящее из 2-х основных зон: - Административная часть, в которой разместить: - на первом этаже: вестибюльную группу, холл с центральной лестницей, класс проведения инструктажа, инструкторскую, административные помещения, бытовые помещения, комнату охраны; Санузлы разместить на первом втором этажах предусмотреть проектом. - в мансардном этаже – каминный зал, бар с подсобными помещениями, бильярдную, хоботковые помещения. - Стрелковая галерея, которая включает: - помещение для ожидания с отдельным выходом наружу, кладовую оружия, помещение чистки оружия, кладовую боеприпасов, две стрелковых галереи габаритом внутренним 12х25 каждая с дистанциями 25м, помещения для судей, комнаты оружия. - Предусмотреть проектом размещение оборудования тира В подвальной части административной части здания разместить технические помещения для обслуживания здания с отдельным выходом наружу. Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с требованиями, предъявляемыми по эксплуатации здания. На основные помещения здания (помещения административной части здания, стрелковые галереи) разработать дизайн- проект интерьеров. Наружная отделка здания должна быть выполнена в едином архитектурном стиле с существующими зданиями комплекса. Административная часть здания должна быть предусмотрена в деревянном исполнении из клееного бруса с покрытием тонированным лаком. Цокольная часть здания облицовывается фиброцементными панелями «под камень». Здание стрелковой галереи облицовывается фиброцементыми плитами, крыша – скатная стропильная с кровельным материалом из битумной черепицы. |
| 14. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля). Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку | Конструктивные решения здания предусмотреть: Административная часть здания: - фундаменты – монолитная железобетонная плита, - стены подвального этажа – монолитные железобетонные с утеплением и облицовкой фиброцементыми панелями, - перекрытие подвального этажа – монолитное железобетонное или сборное с использованием изделий завода - стены первого и мансардного этажа – профилированный клееный брус толщиной 240мм, - крыша- совмещенная стропильная, - кровля – битумная черепица, - оконное заполнение - оконные блоки алюминиевым профилем с двойным стеклопакетом. - лестницы – деревянные по металлическим косоурам, - перегородки – деревянные, каркасные с обшивкой доской «под брус» Стрелковая галерея: - фундаменты – столбчатые отдельно стоящие из монолитного железобетона по ГОСТ 25214-82, - каркас - металлический, - стены – самонесущие кирпичные с последующим утеплением и облицовкой фиброцементными панелями, - крыша – совмещенная, стропильная, утепленная, - кровля – битумная черепица. |
| 15. Энергоэффективность. | Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004 |
| 16. Наружные инженерные сети |  |
| 16.1. Теплоснабжение | Источник теплоснабжения- местная котельная, точка подключения - согласно техническим условиям. Наружные сети: трубопроводы из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 с укладкой в лотке, теплоизоляция - маты прошивные базальтовые. |
| 16.2. Водоснабжение | Источник водоснабжения - централизованное, точка подключения – местная котельная и согласно техническим условиям. Наружные сети водоснабжения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 питьевая по ГОСТ 18599-2001. При пересечении водопровода стенками колодца и фундаментом здания предусмотрены футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Глубина заложения водоводов принять согласно СНиП 2.04.02-84. Ввод хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреть в ИТП проектируемого здания. На вводе в здание в помещении ИТП установить водомерный узел. |
| 16.3. Водоотведение | Канализация – в местные очистные сооружения, точку установки очистных определить проектом по дополнительному согласованию с Заказчиком. Наружные сети водоотведения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 техническая по ГОСТ 18599-2001. На проектируемой канализационной сети предусмотреть колодцы из железобетонных сборных колец. Ливневая канализация – отвод воды на рельеф. |
| 16.4. Электроснабжение. | Наружное электроснабжение – централизованное, точка подключения – согласно техническим условиям на электроснабжение и наружное электроосвещение. Питающий кабель проложить в земле. |
| 16.5. Наружное освещение | Предусмотреть освещение площадок перед входами в здание, места парковок автомобилей. Управление – в автоматическом режиме по датчику освещенности и в ручном режиме. Светильники – торшерного типа. Электроснабжение светильников выполнить кабельной линией в земле. Типы светильников согласовать дополнительно. |
| 16.6. Телефонизация | Телефонизация - согласно техническим условиям |
| 16.7 технологическое оборудование | Оборудование тира предусмотреть -разработки и производства российских и зарубежных производителей |
| 17. Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |  |
| 17.1 Отопление | Тип системы –водяное отопление (двухтрубные горизонтальные системы); Оборудование: - Радиаторы биметаллические секционные BILUX plus или аналог; - Воздушно-отопительные аппараты Volcano или аналог; - регистры из гладких стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Трубопроводы для систем отопления: - Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*: - Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91; Теплоизоляция |
| 17.2 Вентиляция | Тип систем: механические, приточно-вытяжные обще обменные. Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. |
| 17.3 Водоснабжение внутреннее. | Внутренние сети - магистрали и стояки предусмотреть из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. По периметру здания предусмотреть установку поливочных кранов. Магистральные сети В1, Т3, Т4, стояки Т3 предусмотреть с универсальной негорючей теплоизоляцией K-Flex in clad или аналог. |
| 17.4 Канализация | Отвод сточных вод системы К1 от проектируемого здания предусмотреть выпусками из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Трубопроводы проложить открыто по подвальному этажу. Отвод ливневых и талых вод предусмотреть по открытым водостокам с выпусками на рельеф. |
| 17.5 Электроосвещение и электрооборудование | Выполнить согласно техническим условиям, требованиям действующих нормативных документов. Напряжение сети - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В. Для освещения помещений использовать светильники с люминесцентными лампами, галогенными лампами и лампами накаливания в соответствии с назначением помещений, архитектурными и техническими требованиями. По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного освещения. Предусмотреть резерв мощности под устройство рекламного оформления фасадов, табло по предоставляемым Заказчиком данным. Выполнить систему заземления и молниезащиту здания согласно РД 34.21.122-87. |
| 17.6 Внутренние сети связи | В здании предусмотреть место (или помещение) для размещения серверного IT оборудования. Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Телефонную сеть определить на стадии проектирования. Марку и комплектацию оборудования принять согласно технических условий |
| 17.7 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | Систему охранно-пожарной сигнализации выполнить в соответствии с федеральным законом №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления в комнате охраны. Предусмотреть передачу тревожного сообщения о пожаре на центральный Система охранной сигнализации здания должна включать следующие мероприятия: • контроль состояния дверей и окон; • контроль состояния помещений; Систему оповещения о пожаре предусмотреть согласно требованиям СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" |
| 17.8 Система охранного телевидения | Систему охранного наблюдения выполнить на базе оборудования импортного производства. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя: • наружные стационарные видеокамеры; • внутренние скрытые видеокамеры; • центральное оборудование - видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах. Места установки и расположения видеокамер согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались следующие зоны охраняемого объекта: • периметр и прилегающая территория здания; Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мёртвых зон». |
| 17.9 Радиофикация | Радиофикация объекта осуществляется с использованием оборудования системы оповещения. Оборудование радиофикации (оповещение) устанавливается в комнате охраны, которые подключается к усилителю мощности системы оповещения о пожаре. |
| 18. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Рабочих мест для маломобильных групп населения в здании не предусматривать |
| 19. Телевидение | Выполнить согласно ТУ. Места установки телевизионных розеток определить при проектировании и согласовать с Заказчиком. |
| 20. Мультимедиа | Выполнить обеспечение музыкального сопровождения в зонах отдыха. Предусмотреть возможность выбора нескольких различных источников фонового звучания по разным зонам. Управление источником, громкостью должно осуществляться с переносных мобильных устройств. |

| 21.Наружные сети связи | Выполнить подключение к существующей сети ВОЛС из существующих объектов согласно техническим условиям. |
| --- | --- |
| 22. Внутренние сети связи | В цокольном этаже здания предусмотреть охлаждаемое место (или помещение) для размещения серверного IT оборудования. Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Место установки телефонных аппаратов определить на стадии проектирования и согласовать с заказчиком. |
| 23. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Рабочих мест для маломобильных групп населения в здании не предусматривать |

2. Требования к квалификации подрядчика

2.1.  Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, а именно:

2.1.1.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией – не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы - 3 года;

2.1.2. Иметь ресурсные возможности -финансовые, материально – технические, производственные.

2.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

2.1.4 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию.

2.1.5. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

2.1.6. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

2.1.7. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

2.1.8. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2016-2020г.

3. Порядок и условия платежей

3.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по условиям настоящего договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп.

3.2. Оплата стоимости работ производится в следующем порядке:

3.2.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости материалов и работ, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2.2. Оставшиеся 70% от стоимости материалов и работ, что составляет ___________ (__________________ ___________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.3. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления, оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.