ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению на основании данной документации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и переоборудованию производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика», гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150

| № п/п | Наименование работ | Норматив основание для расчета | Срок исполнения (неделя)/ окончания (дата) | Стоимость работ в рублях, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению на основании данной документации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и переоборудованию производственных помещений-1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика» |  |  |  | УКАЗАТЬ ИТОГОВУЮ СТОИМОСТЬ |
| Производственные помещения ресторана «Галактика» и -1-го этажа |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту производственных помещений 3-го этажа ресторана «Галактика» и -1 го этажа. | МРР-3.2.06.08-13 | 11.09.2019 г. | УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ |
| 2 | Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений 3-го этажа ресторана «Галактика» и -1 го этажа. | _ | 15.09.2019 г. | _ |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ помещений производственных помещений 3-го этажа ресторана «Галактика» и -1 го этажа. | ТСН -2001 | 01.10.2019 г. | УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ |
| Производственные помещения ресторана «Калинка» |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту помещений 2-го этажа ресторана «Калинка». | МРР-3.2.06.08-13 | 11.11.2019 г. | УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ |
| 5 | Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений 2-го этажа ресторана «Калинка». | _ | 15.11.2019 | _ |
| 6 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ производственных помещений 2-го этажа ресторана «Калинка» | ТСН -2001 | 01.12.2019 г. | УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ |

# Участник закупочной процедуры # Генеральный директор # ООО « »

# ____________________ # м.п.