ДОГОВОР ПОДРЯДА№ _____

г. Москва							«__» ______ 2018 г.

ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена Правления, Генерального менеджера Швейна А. Ю. действующего на основании Доверенности №69 от 08.11.2017 г., с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ООО«______________________», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны (в дальнейшем именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору):

1.1.1. изготовить и осуществить поставку изделий- акустических стеновых панелей для Концертного зала в количестве 42 (сорок две)  , с выполнением монтажных работ.

1.1.2. на остальных акустических стеновых панелях Концертного зала провести реставрационно-восстановительные работы (далее по тексту – Работы)  на территории Заказчика по адресу: г. Москва, проспект Мира, 150, Концертный зал  (далее – Объект) в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), выполнить другие работы и осуществить иные действия, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором,  а Заказчик обязуется принять Работу  и оплатить ее на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Стоимость настоящего Договора включает стоимость всех подлежащих к выполнению  и сопутствующих Работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, стоимость материалов и комплектующих изделий, необходимых для качественного выполнения Работ, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, гарантийных обязательств; все подлежащие в связи с выполнением Работ к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения смонтированных и отреставрированных акустических стеновых панелей Концертного зала несет Подрядчик до момента принятия  Заказчиком. Факт приема результатов работ подтверждается актом выполненных работ, подписанным Сторонами.

1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.

1.5. Сроки выполнения работ:

начальный: со дня подписания Договора

конечный:  "25" августа 2018 г.

Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, могут быть изменены только по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнительного соглашения.

1.6. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

1.7. Качество работ и их результата по настоящему договору должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий, применяемых к данному виду работ.

1.8. В отношении результата работ по настоящему договору устанавливается гарантийный срок в 12 (двенадцать) месяцев, который начинается с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. Гарантийный срок продлевается соразмерно времени устранения выявленных недостатков.

  - Заказчик обязуется:

    - Обеспечить возможность подключения к инженерным сетям, необходимым для выполнения работ.

    - Оказывать консультативную помощь Подрядчику в вопросах, связанных с выполнением работ по Договору.

    - Обеспечить приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки либо направить мотивированный отказ от его подписания.

    - Оплатить Подрядчику работы в сроки, определенные настоящим Договором.

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    - Поручать выполнение работ обученному и квалифицированному персоналу.

    - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной безопасности.

    - Безвозмездно устранять дефекты выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока.

    - По требованию Заказчика предоставить все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых материалов (сертификаты качества, технические и гигиенические паспорта), а также исполнительную документацию на выполненные работы.

    - Письменно, за два дня до начала приемки работ известить Заказчика о готовности работ к приемке.

- СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

  - Цена настоящего Договора определяется на основании Сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору) являющейся неотъемлемой частью Договора и составляет:____________ (______________________ рублей ___ копеек),  включая НДС 18% _________________. Смета является твердой и изменению не подлежит.

3.2. Заказчик осуществляет оплату по Договору в следующем порядке: В течение 3-х (Трех) дней после подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 30% от стоимости материалов, что составляет ______(______________ рублей 00 коп.). включая НДС 18% __________________

3.2. Окончательный платеж по Договору _______(______________ рублей 00 коп.), включая НДС 18% __________________,производится  за фактически выполненные работы, на основании представленных акта о приемке выполненных работ КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

3.3.Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.

При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

3.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме. Датой осуществления платежа считается день поступления денежных средств на корреспондентский  счет Подрядчика, указанный в п.11 Договора.

3.5. Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов с подписанием Акта сверки взаимных расчетов. Подписание Акта производится  в течении 10-ти календарных дней после окончания отчетного квартала.

4.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И  ИЗДЕЛИЙ

4.1. Срок изготовления Изделий составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней.

4.2. Подрядчик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней после изготовления Изделий, осуществить его  доставку по адресу: г. Москва, проспект Мира, 150, Концертный зал, выполнить демонтаж старых акустических стеновых панелей Концертного зала и осуществить установку новых акустических стеновых панелей Концертного зала . Указанные в настоящем пункте работы должны быть выполнены не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки на Объект акустических стеновых панелей Концертного зала ;

4.3. В любом случае срок выполнения работ не должен превышать срок, установленный в п. 1.5. договора.

4.4. По окончании любых работ на конкретном участке, если в течение ближайшего рабочего дня не планируется продолжение работ, пыль и строительный мусор с него должны быть удалены;

4.5.  Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами.

4.6. После окончания работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно извещает Заказчика об их выполнении.

4.7. Заказчик в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления о выполнении работ от Подрядчика организовывает приемку выполненных работ.

4.8. По результатам приемки выполненных работ Стороны оформляют и подписывают акты сдачи-приемки выполненных работ.

4.9. При обнаружении в процессе приемки выполненных работ дефектов, Заказчик не принимает выполненные работы, при этом Стороны составляют двусторонний акт, в котором фиксируют все недостатки и определяют сроки их устранения. Такие недостатки Подрядчик обязан устранить за свой счет.

4.10. С согласия Заказчика Подрядчик вправе досрочно сдать результат выполненных работ.

4.11.  Претензии относительно скрытых дефектов Работы , которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Заказчиком Подрядчику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Заказчика и направления Подрядчику соответствующего Акта.

4.12. В случае обнаружения Заказчиком дефектов или недостатков Работы  (несоответствие геометрическим размерам, цвет и т.д.), которые делают Результат работ  неприемлемым для Заказчика, и выполнения условий  настоящего Договора, Заказчик имеет право по своему усмотрению:

- отказаться от работы, и потребовать от Подрядчика возврата уплаченного аванса.

- потребовать от Подрядчика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней произвести замену результата работ на результат работ  надлежащего качества.

Все расходы, связанные с отказом и/или  заменой  работы/результата работ несет Подрядчик.

5.ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения всех видов работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями,

- своевременное устранение дефектов выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного объекта.

5.2. На используемые расходные материалы Подрядчик предоставляет соответствующие сертификаты качества, технические паспорта или другие документы,  удостоверяющие их качество.

5.3.Качество оборудования, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого оборудования, а также требованиям настоящего Договором.

5.4. Поставляемые Изделия должны быть новыми, ранее неиспользованными, в том числе в качестве выставочных экземпляров, и свободными от прав третьих лиц. Товары, происходящие из иностранных государств, должны быть надлежащим образом оформлены в таможенном органе России и за них уплачены все таможенные пошлины, налоги и сборы в установленном порядке, ответственность за оплату которых несет Поставщик.

5.5. Все претензии по качеству Изделий предъявляются Заказчиком в письменном виде.

5.6. В случае поставки Изделий ненадлежащего качества Поставщик безвозмездно устраняет недостатки, либо возмещает понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков. В случае существенного нарушения требований к качеству Изделий Заказчик вправе потребовать его замены.

5.7. Гарантийный срок изделий- акустических стеновых панелей для Концертного зала в количестве 42 (сорок две)шт.  - 12 месяцев. На монтажные и реставрационно-восстановительные работы –гарантийный срок- 12 месяцев.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю со стороны Подрядчика и Заказчика.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: природные стихийные бедствия, пожары, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору. Сроки исполнения работ по настоящему договору продлеваются на время действия этих обстоятельств.

6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 5-ти дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств.

6.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2-х месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение договора. В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику полученные по настоящему Договору денежные средства за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае  нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик по своему выбору вправе:

- поручить выполнение работ третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и взыскать с Подрядчика неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от цены договора  или

- расторгнуть договор и требовать полного возмещения убытков.

7.3. Заказчик при обнаружении недостатков в выполненной работе вправе по своему выбору:

- потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненных работ или

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или силами третьих лиц.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и требовать полного возмещения убытков, если в установленный Актом срок недостатки не устранены Подрядчиком. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

7.5. За несвоевременную оплату выполненной Работы Заказчик оплачивает Подрядчику на основании его письменного требования пени в размере 0,1% (одной десятой) процента от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5%  от стоимости выполненных работ.

7.6. Оплата неустоек, возмещение убытков и понесенных расходов, возникших вследствие ненадлежащего исполнения обязательств одной из Сторон  осуществляется  в течение 14 (четырнадцати) дней от даты предъявления потерпевшей Стороной соответствующих требований виновной  Стороне.

7.7. Уплата неустоек, возмещение убытков и понесенных расходов, возникших вследствие  ненадлежащего исполнения обязательств одной из Сторон, не освобождает эту Сторону от исполнения обязательств по Договору.

7.8. Заказчик не несёт ответственность и не производит установленные законодательством РФ выплаты компенсаций за причинённый ущерб, за вред причиненный здоровью или гибель рабочего персонала или иного лица, нанятого для выполнения Работ Подрядчиком.

7.9. В случае нанесения ущерба имуществу или Объекту Заказчика в результате действий или бездействия Подрядчика, в том числе при несоблюдении техники безопасности, пожарной безопасности и т.п., нарушении правовых норм, регулирующих осуществление строительной деятельности,  Подрядчик возмещает  Заказчику  все возникшие таким образом убытки в полном объеме. Все штрафы и санкции, наложенные на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком административного, градостроительного, экологического, законодательства об охране труда и техники безопасности и т.д., квалифицируются, как убытки Заказчика и будут возмещены Подрядчиком.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 15 августа 2018 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке может иметь место по соглашению Сторон. Сторона, желающая расторгнуть договор, направляет Уведомление об одностороннем расторжении договора (ценным письмом, посредством курьерской службы) с обоснованием причин расторжения договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения Уведомления, если в Уведомлении не предусмотрено другое.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему договору, решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента получения претензии.

9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то все споры и/или разногласия решаются Арбитражным судом г.  Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон в установленному порядке, а также скреплены печатями.

10.2. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объёмы и сроки выполнения работ, которые, по его мнению, необходимы, поручать Подрядчику дополнительную работу, предварительно письменно известив его об этом.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.5.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.6. При изменении Стороной своего адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать об этом другую Сторону.

Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего договора:

Приложение №1Техническое задание

Приложение № 2 - Смета работ

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Публичное Акционерное общество «Гостиничный комплекс «КОСМОС» ИНН 7717016198 КПП 771701001 ОГРН 1027700007037 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150 Р/счет 4070281080000000823 АО Банк ГПБ БИК 044525823 К/С 30101810200000000823 | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Член Правления, Генеральный менеджер |  | Подрядчик: Генеральный директор |
| _______________________ А.Ю. Швейн |  | _______________________ |

Приложение №2

к Договору подряда № _____

от «16» марта 2016 г.

СМЕТА

| Наименование материалов и работ | Технические характеристики | Кол-во | Единица | Цена, руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление акустических стеновых панелей | ЛДСП, распил, строго по размерам | 42 | шт |  |  |
| реставрационные работы,Шлифовка, грунтовка, морилка, окрас лаком (пожаростойким) | ЛДСП | По факту. | шт |  |  |
| Монтаж | акустических стеновых панелей | 42 | шт |  |  |
| Демонтаж | акустических стеновых панелей | 42 | шт |  |  |
| Доставка | Доставка по г. Москва. | 1 | шт. |  |  |
| Общая стоимость рублей. |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Член Правления, Генеральный менеджер ПАО«ГК «КОСМОС» | Подрядчик: Генеральный директор ООО «_________» |
| --- | --- |
| _________________ А.Ю.Швейн | __________________ |