Договор подряда №___

г. Москва                                                                                                                                               «___» __________ 2021г

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Управляющей организации ООО «Космос ОГ» А.Ю. Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №47-19 от «01» ноября 2019г., с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

# 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, поставить оборудование (далее по тексту – «оборудование») и выполнить комплекс монтажных работ (далее – «работы»), по организации телефонии на базе имеющейся АТС AVAYA AURA, на территории Природно-оздоровительного комплекса Алтай Резорт, а Заказчик обязуется, в случае выполнения работ надлежащего качества, принять результат работ и оплатить их на условиях настоящего Договора.

# 1.2. Наименование, количество и стоимость оборудования, а также наименования и стоимость работ согласованы сторонами в Ведомости объемов работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора оборудование является новым, принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования и выполнение работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

2.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения работ в следующих случаях:

2.2.1. Внесения Заказчиком изменений в объемы работ;

2.2.2. Если работы, не входящие в обязанности Подрядчика по настоящему Договору, задерживают выполнение его обязательств.

2.3. Если на объекте возникают обстоятельства, которые не позволяют Подрядчику выполнять работы в срок, согласно п. 2.1. настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно уведомить о данном факте Заказчика, путем направления соответствующего сообщения на электронную почту Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Поставить оборудование, а также выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором надлежащего качества, в согласованном сторонами объеме, а также в согласованные сроки.

3.1.2. Осуществить собственными силами и техникой доставку оборудования и материалов на территорию производства работ. Собственными силами и за счет собственных средств осуществлять разгрузку, приемку и складирование оборудования и материалов на территории производства работ.

3.1.3. На момент заключения настоящего Договора обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, лицензий на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.

3.1.4. Назначить ответственных представителей за производство работ, и уведомить Заказчика об их назначении в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.1.5. По окончании выполнения работ по Договору сдать их в законченном виде Заказчику с подписанием Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные УПД на оборудование в момент его поставки на территорию Заказчика.

3.1.6. Все материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов, требованиям противопожарной безопасности. Подрядчик обязуется передать Заказчику документацию на поставляемое оборудование и материалы (паспорта, сертификаты и т.д.). Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.

3.1.7. Предоставить Заказчику перечень всего ввозимого на территорию производства работ инвентаря и оборудования, необходимого для выполнения работ. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также провести уборку территории, на которых производились работы в рамках настоящего Договора.

3.1.8. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории производства работ, соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей природной среды, зеленых насаждений и земли и нести полную ответственность за их соблюдение. Подрядчик обеспечивает координацию деятельности третьих лиц, привлеченных им для выполнения работ по настоящем Договору, в части выполнения ими мероприятий по технике безопасности и охране труда на строительной площадке, графика производства и финансирования работ, а также сроков производства работ.

3.1.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Подрядчик не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.10. За свой счет, в установленный Заказчиком срок, устранять все дефекты и недостатки, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока. Нести ответственность в течении гарантийного срока, за качество выполненных работ, поставленных и установленных материалов и оборудования.

3.1.11. Возместить Заказчику оплату штрафных санкций, предъявляемых Заказчику любыми контролирующими органами, в случае если эти санкции предъявлены за нарушение Подрядчиком и/или привлеченными третьими лицами, правил ведения работ по предмету настоящего Договора.

3.1.12. По требованию Заказчика в срок не позднее 2-х (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, предоставить необходимую информацию, предъявлять документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.д.) удостоверяющие качество поставляемого Подрядчиком оборудования, выполненных монтажных работ, их соответствие требованиям настоящего Договора.

3.1.13. Не применять в ходе производства работ материалы и оборудование, использование которых, как в отдельности, так и в совокупности с иными, может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ, дальнейшего целевого использования объекта и его отдельных составляющих

3.1.14. При необходимости, ежемесячно оплачивать Заказчику, на основании выставленного счета, в течение всего периода выполнения работ, расходы на питание и проживание сотрудников Подрядчика. Стоимость услуг питания и проживания определяется на основании внутренних документов Заказчика.

3.1.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.16. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им своими действиями /бездействием вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществлять приемку и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ.

3.3.2. Своевременно информировать Подрядчика о необходимых изменениях, связанных с дополнительными задачами, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.3.3. Обеспечить для работников Подрядчика свободный доступ на место выполнения работ, согласно утвержденного пропускного режима.

3.3.4. Обеспечить точки подключения временных источников электроснабжения.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проводить проверку выполнения работ Подрядчиком, давать указания и пояснения по выполнению работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. При выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, не соответствующих условиям договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких работ, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм

3.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку установится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.4. Если во время выполнения работы по настоящему Договору станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Договор либо предварительно письменно уведомив Подрядчика поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

3.4.5. Заказчик имеет право в любое время проводить проверки Подрядчика. Подрядчик по запросу Заказчика (по электронной почте) обязан предоставлять следующие внутренние документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору:

- внутренние регламентирующие и отчетные документы (учетная политика, внутренние положения, штатное расписание);

- первичные документы бухгалтерского и управленческого учета, в т.ч. первичные документы субподрядчиков;

- оригиналы договоров с Субподрядчиками и все дополнительные соглашения к ним;

- выгрузку из системы бухгалтерского учета Подрядчика с информацией о взаиморасчетах с определенными контрагентами, данных о закупках материалов и оборудования.

Подрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня с даты направления Заказчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов.

3.4.6. В случае нарушения Подрядчиком порядка и срока (2 рабочих дня) предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Заказчика, указанных в пункте 3.4.5 данного Договора, Заказчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость поставляемого оборудования и выполняемых Подрядчиком работ, по условиям настоящего Договора составляет _________ (_______________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ (далее – «Цена Договора»). Цена Договора закреплена как предельная и может корректироваться в соответствии со сметами проектировщиков и по фактически выполненным объемам работ/ фактически поставленным материалам и оборудованию. Закупка наиболее крупных (от 10% от предельной стоимости по Договору) по совокупной стоимости работ/ материалов/ оборудования Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком (поставщик, объем и цена), что оформляется протоколом или письменным одобрением.

4.2. В Цену Договора включены полная стоимость оборудования и комплектующих, необходимое количество лицензий, монтажные и пусконаладочные работы, конфигурирование УПАТС, подключение к сети общего пользования, интеграция с локальной сетью гостиницы, установка и подключение телефонных аппаратов, расходы по доставке, разгрузке и складированию оборудования, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

4.3. Оплата Цены Договора производится Заказчиком в следующем порядке:

4.3.1. В течении 7-ми (семи) рабочих дней с момента заключения сторонами настоящего Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 50% от Цены Договора, что составляет ___________ (________________________________________________) рублей __ коп. в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, на основании выставленного Подрядчиком счета. Подрядчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика суммы аванса, обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму в соответствии с требованиями, определенными п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В случае неисполнения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом обязательства, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.

4.3.2. Оставшиеся 50% от Цены Договора, что составляет ____________ (_____________________________ _________________________) рублей __ коп. в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также подписания сторонами УПД на поставляемое оборудование. Из оставшейся части Цены Договора, вычитается Гарантийное удержание в соответствии с п. 4.8 Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату.

4.4. Датой выполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за не выполненные Подрядчиком объемы работ (услуг, оборудование, материалов) в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

4.6. Сверка взаимных расчетов сторон по настоящему Договору производится по окончании срок Договора или в иное время при заявлении любой из сторон требования о необходимости такой сверки.

4.7. Сторона, являющаяся кредитором по любым денежным обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, не имеет право на получение со стороны, являющейся должником по таким обязательствам, процентов на сумму долга (законные проценты) за период пользования денежными средствами, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.8. При оплате работ Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). Подрядчик вправе заменить Гарантийное удержание банковской гарантией.

4.9. На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса.

4.10. Заказчик имеет право использовать Гарантийное удержание с целью восполнения ущерба, нанесенного Подрядчиком при невыполнении своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Подрядчиком, но с уведомлением его о таком использовании.

4.11. В случае расторжения Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания, за вычетом использованных сумм, по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты расторжения Договора при условии предоставления Подрядчиком счета.

4.12. Гарантийное удержание, с учетом ранее произведенных возможных удержаний, выплачивается Подрядчику в следующем порядке:

- в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от договорной цены за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, с которого начинается течение Гарантийного срока;

- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента), за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.

4.13. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте производства работ, принадлежащие ему механизмы и материалы, Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

5.  Гарантия качества работ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом условий настоящего Договора.

5.2. Гарантии качества распространяются на все монтажные работы, выполненные Подрядчиком по Договору и результаты работ.

5.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, когда результат работ был принят Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2. Подрядчик гарантирует при выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, соответствующие требованиям качества, ГОСТ, ТУ. Гарантийный срок на поставляемое оборудование устанавливается заводом-изготовителем.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта (в том числе дефекты качества оборудования и/или выполненной работы и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленный Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц и на иные случаи, когда претензии основаны обстоятельствами, в возникновении которых нет вины Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за некачественное оборудование и материалы, приобретенные Заказчиком.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком, в случае установления вины Подрядчика.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов необходимых для выполнения работ, а также поставляемого оборудования, конструкций, и другого имущества, переданного Подрядчику для производства работ, и находящихся на объекте, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, во время производства работ, и до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) несет Подрядчик.

6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. После завершения работ, Подрядчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней, с момента окончания обязуется передать Заказчику по акту приема - передачи, следующие оригиналы документов, в 2-х (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика:

- Акт о приемке выполненных работ;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат;

- Паспорта и сертификаты на оборудование;

6.3. Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

6.4. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять выполненные надлежащим образом работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в окончательной форме.

6.5. Заказчик обязуется подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от его подписания в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения подписанных Подрядчиком документов, предусмотренных п.6.1. Договора.

6.6. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

7. Ответственность сторон по Договору

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При нарушении Договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику неустойку (пени):

7.2.1. За нарушение Подрядчиком установленного п.2.1. настоящего Договора, срока выполнения работ и передачи результатов выполненных работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.2.2. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Договором, пени в размере 0,1 % от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

7.3. При неисполнении Подрядчиком обязательств по возврату пропусков работников, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей или возмещает Заказчику стоимость не возвращенных пропусков, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие несанкционированного нахождения работника на территории Заказчика.

7.4. При неисполнении Подрядчиком обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % от общей стоимости работ, за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.

7.5. Подрядчик несет материальную ответственность за повреждение имущества отеля «Алтай Резорт», в т.ч коммуникаций, дорог, объектов инфраструктуры и т.д. в размере документально подтвержденной стоимости нанесенного ущерба.  В случае если повреждения повлекли за собой простой номерного фонда и объектов инфраструктуры Подрядчик обязан возместить Заказчику упущенную выгоду в размере суммы неполученного дохода за весь период простоя.

7.6. В случае задержки оплаты выполненных работ, свыше сроков, указанных в п. 4.3.2. Договора Подрядчик может начислить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие.

7.9. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, в случае их привлечения к исполнению Договора.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны установили претензионный порядок решения споров, сторона – инициатор претензии обязана направить другой стороне письменную мотивированную претензию, подписанную уполномоченным представителем, сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.2. В случае неурегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.

10. Срок действия настоящего Договора, порядок расторжения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, в любое время, в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора в части несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

11.2. Документы, переданные с помощью технических средств или компьютерной связи (путем направления по электронной почте), признаются действительными. В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления документов по электронной почте, сторона, направившая такие документы обязана обеспечить получение другой стороной оригиналов указанных документов.

11.3. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой стороне в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;

- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и переданы Заказчику;

- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.

11.6. Ответственность за неисполнение положений п.11.5. настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми  и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ

11.7. Приложения к Договору:

11.7.1. Ведомость объемов работ.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Подрядчик: __________________________________ Юридический адрес: ________________ __________________________________ Почтовый адрес: ___________________ __________________________________ ИНН: __________________ ОГРНИП: _________________________ р/с _____________________________ в __________________________________ к/с _____________________ БИК ____________ e-mail: __________________ тел. ____________________ __________________________________ _____________________ /____________/ м.п. | Заказчик: ООО "Алтай Резорт" ИНН/КПП 7705572377/040801001 ОГРН 1037739992564 Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36 Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» р/с 40702810802350000042 в отделении №8558 ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск к/с 30101810300000000602 БИК 048405602 Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ» ________________________/А.Ю. Швейн/ м.п |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору подряда

№ ______ от «___» ___________ 2021г.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование оборудования (выполнение работ, оказание услуг) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в т.ч НДС | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация телефонии на базе имеющейся АТС AVAYA AURA, расширение телефонной зоны на объекты номерного фонда и административные помещения, подключение внешних абонентских линий к АТС |  |  |  |  |
| 2 | IP телефон H249 - гостиничный телефон ▪ Цветной дисплей с диагональю: 3,5' ▪ 6 программируемых клавиш ▪ Поддержка протокола SIP ▪ Широкополосный звук в телефонной трубке | шт. | 115 |  |  |
| 3 | IP телефон J139 с отключенным шифрованием: ▪ Цветной дисплей с разрешением экрана 320 x 240 пикселей ▪ 4 кнопки с двойными светодиодами (красный, зеленый) ▪ 4 функциональных клавиши под экраном телефона ▪ Два сетевых порта 10/100/1000 | шт. | 61 |  |  |
| 4 | Необходимый набор лицензий для организации расширения имеющейся телефонной станции на заданное количество абонентов | шт. | 176 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Итого: стоимость оборудования и работ составляет _________ (_______________________________________________ ____________) руб. __ коп., в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

| Подрядчик: __________________________________ Юридический адрес: ________________ __________________________________ Почтовый адрес: ___________________ __________________________________ ИНН: __________________ ОГРНИП: _________________________ р/с _____________________________ в __________________________________ к/с _____________________ БИК ____________ e-mail: __________________ тел. ____________________ __________________________________ _____________________ /____________/ м.п. | Заказчик: ООО "Алтай Резорт" ИНН/КПП 7705572377/040801001 ОГРН 1037739992564 Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36 Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» р/с 40702810802350000042 в отделении №8558 ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск к/с 30101810300000000602 БИК 048405602 Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ» ________________________/А.Ю. Швейн/ м.п |
| --- | --- |