ДОГОВОР №_______

по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам

в помещениях номерного фонда, общественных и служебных зонах ПАО «ГК «Космос»

| г. Москва | «__» ____________ 20___г. |
| --- | --- |

ПАО «ГК «Космос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Члена правления, Генерального менеджера  Шипиловой Е.Л., действующей на основании Доверенности № 54 от 01.08.2019г.,  с одной стороны, и

ООО «______________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика выполнять работы по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда, общественных и служебных зонах, по подсобным работам (далее по тексту – «Работы») в гостиничном комплексе «Космос», расположенном по адресу: 129366, РФ, город Москва, проспект Мира, дом 150 (далее по тексту - Объект), а Заказчик обязуется оплачивать выполненные работы.

  - Работы выполняются в объемах, сроках и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Работы выполняются в соответствии со Стандартами ПАО «ГК «Космос», утвержденными внутренними регламентами гостиничного комплекса, а также иными, предусмотренными ГОСТами и действующими техническими документами.

  - Исполнитель выполняет работы на основании заявки Заказчика, выполненной в устной (по телефону), письменной или электронной форме и подтвержденной уполномоченным сотрудником Исполнителя. Заявка должна обязательно содержать информацию:

-о характере работ (плановые или срочные);

-описание работ;

-местонахождение предстоящих работ.

Заявка направляется Исполнителю по электронной почте __________________или телефону __________________________ подтверждением приема заявки является присвоение Исполнителем номера заявки. Заявка считается принятой, если Исполнитель в указанные в Техническом задании сроки (прибытие бригады), не представил Заказчику уведомление о невозможности исполнения Заявки.

При получении от Заказчика заявки на выполнение конкретных видов работ, Исполнитель направляет своего представителя для осмотра места и объема выполнения заявленных работ, заполнения Заявки (форма согласно Приложению №4  к настоящему Договору), в которой Стороны определяют наименование работ, их стоимость и сроки выполнения.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика:

    - Обеспечивать работникам Исполнителя доступ к подлежащим ремонту          помещениям и площадям, при соблюдении Исполнителем действующего на Объекте Заказчика порядка охраны и при наличии надлежащим образом оформленных документов, с предварительным согласованием списка работников Исполнителя. Доступ работников и ответственных лиц Исполнителя осуществляется на основании пропусков, выданных Заказчиком по предварительной письменной заявке Исполнителя, с указанием графика посещения. В случае изменения списка работников, он уточняется Исполнителем в течение суток. Неиспользованные пропуска сдаются ответственному представителю Заказчика.

2.1.2. Обеспечить Исполнителя электроэнергией, водоснабжением, канализацией в объемах, необходимых для качественного выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. Заказчик несет ответственность за их отсутствие при условии, если это влияет на объемы и качество выполняемых работ.

2.1.3. Назначить ответственного представителя, который со стороны Заказчика обеспечивает выполнение условий действия настоящего Договора, корректирует текущие планы, обеспечивает контроль качества предоставляемых Услуг, осуществляет приемку выполненных Работ, предъявляет претензии и замечания, с правом выдачи обязательных для Исполнителя распоряжений в рамках настоящего Договора, контролирует расход материалов, полученных Исполнителем от Заказчика для выполнения работ.  Предоставить Исполнителю всю необходимую контактную информацию об уполномоченном представителе Заказчика.

2.1.4.  Представлять Исполнителю правила внутреннего распорядка, и иные документы, необходимые для надлежащего выполнения работ на Объекте Заказчика. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве Работ Исполнителем материалов и инструментов.

2.1.5. Назначить для контроля и решения оперативных вопросов ответственных лиц из числа персонала Технического департамента – руководитель РСГ, технические специалисты. Начальник смены Технического департамента  - в выходные и праздничные дни на все время выполнения работ.

2.1.6. Предоставить Исполнителю закрываемое на ключ помещение для переодевания, хранения инструмента, запасных частей, одежды и обуви.

2.1.7. Принять выполненные работы в сроки, порядке и объемах, предусмотренных настоящим Договором, либо дать мотивированный отказ.

2.1.8. Оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Обеспечить надлежащее качество выполненных работ оказываем в соответствии с требованиями Заказчика и с соблюдением установленных Законодательством РФ требований.

    - Выполнять работы, отвечающие требованиям Технического задания (Приложение № 1), в соответствии со стандартами и правилами, принятыми у Заказчика.

    - Выполнять работы своими силами (переуступка прав на выполнение работ третьим лицам не допускается), с использованием собственных материалов и оборудования, а также материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком,

    - Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Исполнителю по накладной в форме М-15. Прием оборудования и материалов осуществляется представителем Исполнителя на основании Доверенности. По факту выполнения работ, принятые от Заказчика оборудование и материалы, включаются в акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 с пометкой «материалы Заказчика».

    - Исполнитель обязан вернуть остаток неизрасходованного материала Заказчика, либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у него неиспользованного материала.

    - Составлять и направлять не позднее 5-го числа каждого месяца отчеты об выполненных работах Исполнителем с указанием объемов выполненных работ и расход материалов, полученных Исполнителем от Заказчика для выполнения работ,   для проведения сверок с Заказчиком по форме Приложения №5, на адрес электронной почты: jbekova@hotelcosmos.ru

    - Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору квалифицированный персонал, с соответствующими профессиональными навыками и умениями, а также отвечающий требованиям Технического задания (Приложение № 1):

- наличие у персонала Исполнителя (не граждан РФ) оформленных должным образом регистрационных документов;

- соблюдение требований по безопасному выполнению работ, правил охраны окружающей среды, пожарной безопасности, соблюдение на Объекте Заказчика правил санитарии. Исполнитель несет полную ответственность за их соблюдение персоналом при выполнении работ, включая личную безопасность своих работников, выполняющих работы по Договору;

- прохождение персоналом Исполнителя, привлекаемых к выполнению работ на Объекте Заказчика, всех видов инструктажей по охране труда на рабочем месте; инструктажей по пожарной и электробезопасности. Документы, подтверждающие прохождение работниками обучения по профессии на безопасное проведение работ, журналы регистрации инструктажей по охране труда предоставляются представителям Заказчика для контроля.

    - Предоставлять по заявке Заказчика для своевременного и качественного выполнения работ квалифицированный персонал с учетом объема выполняемых работ.

    - Назначить для решения оперативных вопросов на все время выполнения работ ответственного представителя и обеспечить его ежедневное присутствие на все время выполнения работ на территории Заказчика. Ответственный представитель должен иметь доверенность от Исполнителя на право обеспечивать выполнение условий действия настоящего Договора, в том числе сдачу выполненных работ. Предоставить представителям Заказчика всю необходимую контактную информацию об ответственном представителе Исполнителя.

    - Предоставлять своевременно представителям Заказчика для обеспечения доступа к Объекту и соблюдения правил охраны на Объекте графики выполнения работ, список работников Исполнителя, направляемых на Объект. Соблюдать пропускной режим, а также иные правила входа/выхода и нахождения работников на Объекте. Не препятствовать своими действиями при оказании Услуг нормальному функционированию Объекта Заказчика.

    - Обеспечивать работников, направляемых на Объект Заказчика, форменной одеждой, обувью, согласно стандартам, принятым на Объекте Заказчика. Стирка форменной одежды осуществляется силами Исполнителя.

    - Возмещать в пятидневный срок Заказчику ущерб, причиненный действиями (бездействием) работников Исполнителя (порча имущества Заказчика и третьих лиц, и прочее). При обнаружении порчи имущества ответственными представителями Сторон составляется и подписывается Акт об установлении ущерба в соответствии с действующим регламентом ПАО «ГК «Космос», при обнаружении ущерба, нанесенного имуществу ПАО «ГК «Космос».

    - Немедленно предупреждать Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах и событиях, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество выполнения работ.

    - Выполнять требования/указания представителей Заказчика, если таковые не нарушают установленных технологий выполнения работ и не противоречат действующим нормам и правилам.

2.2.15. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от Заказчика в связи с выполнения работ по настоящему Договору.

2.2.16. Устранять незамедлительно и за свой счет выявленные представителями Заказчика недостатки в ходе выполнения работ.

2.2.17. Исполнитель обязан принимать все меры для экономии предоставляемых Заказчиком ресурсов, в том числе расходных материалов.

2.2.18. Исполнитель обязуется соблюдать запрет курения табака установленном ФЗ РФ от 23.02.2019 г. и установить запрет курения табака сотрудниками Исполнителя в помещениях и на территории ПАО «ГК «Космос» в неустановленных местах.

2.3.  Заказчик праве:

2.3.1. Проверять качество, осуществлять контроль выполнения работ по настоящему Договору.

2.3.2. Представитель Заказчика имеет право контролировать весь процесс выполнения работ Исполнителем и проводить проверки качества выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его административно-хозяйственную деятельность.

2.3.3. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право в период выполнения работ увеличивать или уменьшать отдельные виды и объемы Работ, предусмотренные Договором, при соблюдении общего объёма Работ.

2.3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически выполненных Работ на момент такого отказа.

2.3.5. В случае оказания Исполнителем Работ с недостатками Заказчик вправе потребовать уменьшения цены Работ, приостановить оплату выполненных Работ, потребовать устранения недостатков в течении 10 (десяти календарных) дней.

2.3.6. В случае не устранения Исполнителем недостатков в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков и оплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6.3. Договора.

- СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ

3.1. Стоимость Работ  по настоящему Договору складывается из общей стоимости всех Работ, выполненных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора и не должна превысить сумму равную ___________________ (_________________________________) без учета НДС 20%. Стоимость Работ за принятый Сторонами отчетный период (календарный месяц), указывается в Акте об выполненных работах (КС-2) и рассчитывается на основании исполненных Исполнителем заявок Заказчика и составлен  на основе  Прейскуранта Исполнителя (Приложение № 2 к настоящему Договору) и объема выполненных работ за месяц. К Акту о выполненных работах должны быть приложены все заявки (подписанные представителями Сторон), стоимость по которым входит в Акт

Цена Работ, указанная в Прейскуранте Исполнителя (Приложение № 2), является твердой и не подлежит пересмотру в течение срока действия Договора.

  - Стоимость материалов и оборудования, замена которых должна быть произведена в ходе работ, согласуется с Заказчиком. При наличии возражений Заказчика на покупку материалов, оборудования по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых материалов и предоставляет их Исполнителю для замены дефектных и неисправных материалов и оборудования

  - Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления сумм, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта КС-2 , КС-3 и Акта выполненных работ (по форме Приложения №3 к настоящему Договору) о выполненных работах.

  - Акт о выполненных работах за отчетный месяц, составляется Исполнителем в 2-х (двух) экземплярах и представляется Заказчику для подписания одновременно со счетом за выполненные за месяц Работы и счетом-фактурой. Указанный Акт о выполненных работах и счет-фактуру Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой окончания месяца.

  - Заказчик обязуется подписать Акт о выполненных работах в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения, либо предоставить в этот же срок Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде при наличии замечаний к качеству или объемам выполненных работ. В случае если Заказчик не предоставил мотивированный отказ в указанный срок и не вернул подписанный Акт, то Акт о выполненных работах считается подписанным со стороны Заказчика,  а Работы считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

  - Стороны обязуются проводить ежеквартальную сверку расчетов с подписанием Акта сверки взаимных расчетов.

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ

  - Стороны назначают ответственных Представителей, которые обеспечивают выполнение условий действия настоящего Договора, ведут учет объемов и обеспечивают контроль качества выполненных Работ по настоящему Договору:

-   связь с ответственным представителем со стороны Заказчика осуществляется по телефону; т.:8(495)234-10-11, адресу электронной почты: nsolovyov@hotelcosmos.ru

-  связь с ответственным представителем со стороны Исполнителя осуществляется по телефону: ________________________________ адресу электронной почты: ___________

4.2. Ответственный представитель обеспечивает выполнение условий действия настоящего Договора со стороны Заказчика, осуществляет ежедневное планирование выполнения Работ исходя из приоритетности задач, корректирует текущие планы, обеспечивает контроль качества предоставляемых Работ, осуществляет приемку выполненных Работ, предъявляет претензии и замечания, с правом выдачи обязательных для Исполнителя распоряжений в рамках настоящего Договора.

4.3. Ответственный представитель со стороны Исполнителя (контактный телефон/адрес электронной почты:____________________________________________ обеспечивает выполнение условий действия настоящего Договора со стороны Исполнителя, организовывает выполнение Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1), согласовывает текущие планы выполнения Работ с ответственным представителем Заказчика, имеет полномочия на сдачу работ, прием претензий и замечаний.

4.4. Для контроля качества и соблюдения технологий выполнение Работ, решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнение Работ, организации выполнения Работ Стороны обеспечивают присутствие на территории Заказчика ответственных представителей  ежедневно в рабочие, выходные и праздничные дни на все время выполнения Работ с 8.00 до 18.00.

4.5. Ответственный представитель Исполнителя организует качественное выполнение Работ и руководит персоналом Исполнителя, ответственный представитель Заказчика обеспечивает контроль качества, а так же ответственный представитель Заказчика обеспечивает соблюдение технологий при выполнении Работ, учет объемов и видов выполнения Работ.

4.6. При выявлении ответственным представителем Заказчика нарушений со стороны Исполнителя обязательств по настоящему Договору, замечаний к проводимым работам он обязан предпринять самостоятельно все меры по незамедлительному устранению силами работников Исполнителя выявленных недостатков. В случае если недостатки невозможно устранить в течение кратчайшего времени, он  обязан своевременно сообщить об этом ответственному представителю Исполнителя для принятия оперативных мер по ликвидации последствий выявленных нарушений. В этом случае ответственный представитель Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней выставляет ответственному представителю Исполнителя аргументированную претензию в письменном виде. Исполнитель совместно с Заказчиком в пятидневный срок с момента предъявления претензии разрешают возникшие противоречия. При этом Исполнитель не вправе останавливать выполнение Работ и исполнение обязательств по Договору.

  - Все факты несвоевременного и некачественного выполнения Исполнителем Работ, предусмотренных настоящим Договором, должны подтверждаться двухсторонними актами, в которых перечисляются все замечания к объему и качеству произведенных работ и сроки их устранения.

  - За срыв сроков и объемов выполнения Работ Заказчик выставляет Исполнителю штрафные санкции.

  - Исполнитель размещает отходы, образовавшиеся в ходе работ, в местах, согласованных  с  Заказчиком. В случае, если персонал Исполнителя допустил захламление территории Заказчика при транспортировке отходов к местам размещения, уборка мусора и приведение помещений/территории Заказчика в надлежащее санитарное состояние осуществляется силами персонала Исполнителя.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Исполнитель обязуется придерживаться основополагающих принципов Антикоррупционной политики ПАО «ГК «Космос» и Кодекса Этики ПАО «ГК «Космос», являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ПАО «ГК «Космос» в сети Интернет.

  - Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования Антикоррупционного законодательства РФ. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

-  предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток;

-  и/или совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, 	каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

  - Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

-  обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

- вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

  - В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, каждая из Сторон может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель обязуется возместить по первому требованию Заказчика, направленному Исполнителю в письменной форме, не позднее 5 дней с даты его получения, любой ущерб и убытки, нанесенные Заказчику в связи с уничтожением, повреждением или нанесением иного ущерба Исполнителем, как умышленно, так и по неосторожности, имуществу Заказчика, имуществу третьих лиц, находящемуся на территории Заказчика.

  - Исполнитель обязуется возместить по первому требованию Заказчика, направленному Исполнителю в письменной форме, не позднее 10 дней с даты его получения, любой документально-подтвержденный ущерб и убытки, нанесенные Заказчику, а также штрафы в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

  - Стороны пришли к соглашению о том, что убытки, ущерб и штрафы, предусмотренные настоящим Договором, могут быть удержаны Заказчиком при расчете за выполненные Исполнителем работы. При этом претензия по убытку, ущербу и штрафу считается принятой Исполнителем, если в течении 10 дней с момента ее получения от Исполнителя не поступил мотивированный документально обоснованный отказ.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик по своему выбору вправе: поручить выполнение работ третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов и взыскать с Исполнителя неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от общей не исполненной в срок работы или расторгнуть договор и требовать полного возмещения убытков.

  - Заказчик при обнаружении недостатков в выполненной работе вправе по своему выбору: потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненных работ или возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или силами третьих лиц.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и требовать полного возмещения убытков, если в установленный Актом срок недостатки не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

  - За каждое установленное документально подтвержденное нарушение запрета о курении Исполнитель уплачивает неустойку (штраф) в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

  - В случае выполнения работ Исполнителем с привлечением иностранной рабочей силы, Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующего законодательства в отношении иностранных работников, порядка их привлечения, получения необходимых документов, в том числе разрешения на работу.

В случае если Заказчик подвергнется штрафу со стороны соответствующих проверяющих организаций/органов в результате нарушения Исполнителем требований административных норм, Исполнитель возмещает Заказчику полную сумму штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления требования Заказчика, подтвержденного материалами  по административному делу (протокол и постановление)  а также своевременно предпринять  все возможные  легитимные меры для  аннуляции требований государственных органов  по оплате штрафа. В случае аннулирования штрафных санкций вышестоящей инстанции административного или судебного органа, сумма уплаченных Заказчику Исполнителем убытков в виде штрафных санкций в полном объеме возвращается Исполнителю, после поступления Заказчику соответствующей   денежной суммы из бюджета государства.

  - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, в случае отсутствия в этом вины Заказчика.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по договору, Заказчик обязуется оплатить по первому требованию Исполнителя, направленному Заказчику в письменной форме, неустойку (пени) в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего рабочего дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения возложенных на них настоящим Договором обязательств.

  - Стороны определили, что размер неустойки (пени), штрафа, установленный настоящим Договором в качестве меры ответственности, не является завышенным, и определен исходя из взаимных интересов Сторон по обеспечению надлежащего исполнения обязательств.

  - Стороны пришли к согласию, что при установлении факта совершения с корыстной целью противоправного изъятия или присвоения имущества гостиничного комплекса «Космос» или третьих лиц, находившихся на территории гостиничного комплекса работниками Исполнителя или привлеченными им лицами, то Исполнитель компенсирует  Заказчику, нанесенный такими действиями материальный ущерб, а также расходы, которые понес Заказчик при урегулировании данного факта с потерпевшим лицом, предварительно согласовав их с Исполнителем. При установлении факта покушения на совершение данных действий, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в качестве компенсации за вред деловой репутации Заказчика, а также расходы, которые понес Заказчик при урегулировании данного факта с потерпевшим лицом, предварительно согласовав их с Исполнителем.

  - В случае потери/не возврата сотрудником Исполнителя, выданного Заказчиком служебного пропуска, Исполнитель компенсирует размер штрафа в соответствии с действующим прейскурантом Заказчика.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.16 настоящего Договора, Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

  - Если Сторона не направит или несвоевременно направит второй Стороне извещение, предусмотренное п.6.17. настоящего Договора, то она не может ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

- ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

  - Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;

- настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовым, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдать все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;

- все документы, предоставленные Исполнителем, являются подлинными, действительными и законными; а информация, предоставленная Исполнителем в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Исполнителя, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.

  - Исполнитель признает, что Заказчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;

  - Исполнитель подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.

  - Ответственность за неисполнения настоящей статьи Договора лежит на Исполнителе и компенсируется в полном объеме за счет Исполнителя.

  - Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований.

  - У Исполнителя отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Исполнителя, результатом которых может являться неисполнение Исполнителем обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.

  - Указанные заверения Исполнителя являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Исполнитель знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

  - Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по выполнению Работ, направив Заказчику письменное уведомление в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания выполнения Работ.

  - Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически выполненных Работ.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все возможные споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

  - При не достижении согласия, споры или разногласия между Сторонами решаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Данный Договор составлен  в 2-х экземплярах   по 1-му экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

  - Все сведения, содержащиеся в данном Договоре, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьей стороне.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

    - Техническое задание Заказчика  по выполнению косметического ремонта, общестроительных работ в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зон ПАО «ГК «Космос»  (Приложение №1).

    - Прейскурант Исполнителя (Приложение № 2).

    - Форма Акта об оказанных услугах КС-2; КС-3 (Приложение № 3).

    - Форма заявки (Приложение № 4).

    - Приложение N 5 отчет об использовании материалов

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПАО «ГК«Космос»                                                              ООО «_______________»

Юр. адрес: 129366, г. Москва,

Мира, дом 150

ИНН: 7717016198

КПП: 771701001

р/с: 40702810800000001006

Банк ГПБ(АО) г. Москва

к/с № 30101810200000000823

БИК 044525823

Член Правления, Генеральный директор Генеральный менеджер ПАО «ГК «Космос» ООО «_______________» /________________/Шипилова Е. Л. /_____________/______________

Приложение№1

к Договору №____

от «__»__________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам

в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зонах ПАО «ГК «Космос»

- Общая информация о Заказчике

ИНН: 7717016198.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: «ПАО «ГК «Космос».

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, 150.

- Задачи по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зон

2.1. По заявкам Заказчика выполнять работы по косметическому ремонту, общестроительным работам в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зонах, по подсобным работам на объекте Заказчика.

- Описание объекта закупки

3.1. Номерной фонд состоит из 1674 номеров 1-ой (одна комната) и высшей категории (две комнаты). Все номера 2-местные, расположены на 22-х этажах (с 4-го по 25-й). Для перемещения работников между этажами имеются шесть служебных лифтов и незадымляемые лестницы/экзиты.

Время проведения ремонта номеров, коридоров, лифтовых холлов,  с 09.00 до 18.00. При производственной необходимости подготовительные, малошумные работы, могут производиться в вечерние часы и ночное время. Время проведения ремонтных работ в  служебных и подсобных помещений с 8:00 часов до 20:00 часов.

3.2. Общественные и служебные зоны расположены на:

- -1 (подвал) этаже - склады, служебные помещения, технические помещения, коридоры;

- 1 этаже – служебные помещения,  складские помещения, производственные помещения (кондитерский цех, прачечная, экспресс-стирка), коридоры.

- 2 этаже (центральный холл) –  служебные помещения, гардероб;

- 3 этаж  - балкон: коридор, служебные помещения, помещения сданные в аренду.

- 3бис этаже -  технические помещения

- 26 этаже – технические помещения, коридоры, служебные помещения,4 выхода на незадымляемую лестницу/экзит (с 26 на 25 этаж).

Дополнительная информация:

Количество гостевых и служебных лифтов – 26 ед. (в том числе 16 гостевых, 10 служебных).

3.3. Характеристики  номеров

| Категория номера | Количество номеров | Количество комнат |  |  | Площадь номера в кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая комната | Ванная комната | Гостевой санузел |  |
| Первая | 1623 | 1 | 1 | - | 24 |
| Полулюкс | 29 | 1 | 1 | - | 38,5 |
| Люкс | 9 | 2 | 1 | 1 | 45,5 |
| Люкс Гранд | 7 | 2 | 1 | 1 | 65,7 |
| Апартамент | 6 | 2 | 1 | 1 | 71 |

3.3.1.Характеристики этажей:

Коридоры с ковровым покрытием (гостевой коридор и гостевой лифтовой холл)

Количество – 22 коридора и 44 лифтовых холла (по 2 на каждом этаже).

Площадь 1-го коридора 410 кв. м. Площадь одного лифтового холла 38,1 кв. м.

Общая площадь – 10 692 кв. м.

Коридоры с линолеумом (служебный коридор и служебный лифтовой холл)

Количество – 44 (по 2 на каждом этаже)

Площадь служебного коридора - 12,4 кв. м., служебного лифтового холла - 23,8 кв. м.

Общая площадь – 1592,8 кв. м.

Эвакуационные выходы на незадымляемые лестницы – 4 выхода на каждом этаже.  Площадь 1-го выхода (коридор, балкон, лестничный пролет) -  23 кв. м.

Общая площадь – 2 024 кв. м.

3.3.2.  Характеристики подсобных помещений (на каждом этаже):

Помещение для выдачи профессиональной химии – площадь 2,6 кв. м.;

Два технических помещения  - площадь 4,1 кв. м. каждое;

Две сервизные комнаты – площадь 7,2 кв. м. каждая;

Инвентарная комната – 16,4 кв. м.;

Два помещения для тележек горничных – площадь 6,9 кв. м. каждое;

Два служебных помещения с сан.узлом и душевой кабиной – 20,45 кв. м. каждое;

Бельепровод – 4,7 кв. м.;

Склад чистого белья – 16 кв. м.;

Комната для временного хранения мусора – 2,4 кв. м.

3.3.4.  Характеристики площадей общественных и служебных зон ГК:

- Служебные помещения – 5552,9 кв.м.

- Коридоры – 4129,2 кв.м.

- Технические помещения – 4028,0 кв.м.

- Арендные помещения (офисы) -2319,0 кв.м.

- Склады (непродовольственные) – 1617,0 кв.м.

- Склады продовольственные- 121,8 кв.м.

- Балкон – 710,1 кв.м.

- Эвакуационные выходы (экзиты) – 617,9 кв.м.

- Холодильные камеры -389.5 кв.м.

- Производственные помещения (прачечная, экспресс—стирка) – 453.1 кв.м.

- Лестницы на этажах – 312,4 кв.м.

- Туалеты гостевые  – 227,2 кв.м.

- Лифты – 88,9 кв.м.

- Производственные помещения (кондитерский цех) – 55,8 кв.м.

- Гардероб (Центральный холл)- 17,7 кв.м.

- Гардероб (фитнес-центр) – 17,8 кв.м.

- Виды ремонта помещений ГК

4.1 Помещения номерного фонда

Виды косметического ремонта номеров

- срочный  –  прибытие ремонтной бригады в течение 6 (шести ) часов после получения заявки Заказчика.

- плановый – прибытие ремонтной бригады в течение 24 (двадцати четырех ) часов после получения заявки Заказчика.

- Исполнитель должен выполнять свои обязанности с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы.

- Привлекать для оказания выполнения работ по настоящему Договору квалифицированный персонал, с соответствующими профессиональными навыками и умениями.

- наличие у персонала Исполнителя (не граждан РФ) оформленных должным образом регистрационных документов;

- обеспечить соблюдение требований  по безопасному выполнению работ, правил охраны окружающей среды, пожарной безопасности,  соблюдение на Объекте Заказчика правил санитарии. Исполнитель  несет полную ответственность за их соблюдение персоналом при выполнении работ, включая личную безопасность своих работников;

- обеспечить прохождение персоналом Исполнителя, привлекаемых к выполнению работ на Объекте Заказчика, всех видов инструктажей по охране труда на рабочем месте; инструктажей по пожарной и электробезопасности. Документы, подтверждающие прохождение работниками обучения по профессии на безопасное проведение работ, журналы регистрации инструктажей по охране труда предоставляются представителям Заказчика для контроля.

- Предоставлять по заявке Заказчика для своевременного и качественного выполнения Услуг персонал с учетом объема выполняемых работ,   следующих требований:

- -   выполнение косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зон, по подсобным работам

|  | работы по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда, общественных и служебных зон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Комплексные демонтажные работы. Включая стены, перегородки, напольное покрытие (включая очистку стяжки), подвесной потолок, двери и другие элементы отделки, санузлы, существующие инженерные системы. | К-т | По результатам осмотра |  |  |  |
|  | Демонтаж коврового покрытия | м2 |  |  |  |  |
|  | Замена подложки (утеплителя) | м2 |  |  |  |  |
|  | устройство защитного покрытия для пола | м2 |  |  |  |  |
|  | Подготовка поверхности основания (очистка и ремонт) | м2 |  |  |  |  |
|  | Укладка ковролина со сложной подрезкой | м2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж коврового покрытия | м2 |  |  |  |  |
|  | подготовительные работы для сохранения напольного покрытия путем настила оргалита/пленки | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж датчиков пожарной сигнализации с последующим монтажем и подключением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе (без сохранения) | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж керамической плитки с поверхности стен (без сохранения) | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж облицовки стен деревянными панелями с сохранением (очень сложная и кропотливая работа) | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж дверей | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж настенного зеркала с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж инсталяции унитаза с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж умывальника с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж ванны, душевой кабины с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж вентиляционных решеток с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | монтаж перегородки из ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя на металлокаркасе с шагом стоек 400мм, с монтажом утеплителя-пенопласта 50мм | м2 |  |  |  |  |
|  | облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) под прямым углом с толщиной шва не менее 1.5 мм с последующей затиркой швов | м2 |  |  |  |  |
|  | монтаж дверей (сохраненные) | шт |  |  |  |  |
|  | монтаж настенного зеркала (сохраненного) | шт |  |  |  |  |
|  | монтаж вентиляционных решеток (сохраненных) | шт |  |  |  |  |
|  | монтаж облицовки стен деревянными панелями | м2 |  |  |  |  |
|  | Отделка стен и перегородок |  |  |  |  |  |
|  | грунтовка поверхности стен за 2 раза | м2 |  |  |  |  |
|  | шпаклевка поверхности перегородок в 2 слоя с проклейкой стыков серпянкой и последующим ошкуриванием поверхности , наклейка обоев\стеклохолста по всей поверхности перегородок (подготовка под покраску), шпаклевка под уклоном | м2 |  |  |  |  |
|  | покраска поверхности стен в/э краскоой в 2 слоя (краска светлых тонов) | м2 |  |  |  |  |
|  | Отделка потолка |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж подвесного потолка Армстронг в комплекте с профилем и подвесной системой | м2 |  |  |  |  |
|  | монтаж потолка из ГКЛ 9мм (огнеупорный в один слой на металлокаркасе с шагом стоек 600мм, максимальная высота 2700мм, монтаж под уклоном с монтажом минеральной негорючей минваты 50мм, весь материал сертифицированный. Пожаробезопасный | м2 |  |  |  |  |
|  | грунтовка поверхности потолков и короба за 2 раза | м2 |  |  |  |  |
|  | шпаклевка поверхности потолков и коробов в 2 слоя с проклейкой стыков серпянкой и последующим ошкуриванием поверхности , наклейка стеклохолста по всей поверхности перегородок (подготовка под покраску), шпаклевка под уклоном | м2 |  |  |  |  |
|  | покраска поверхности потолка и короба В/э краской в 2 слоя (краска светлых тонов) | м2 |  |  |  |  |
|  | Окна |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт окна, шпаклевка и окраска окна, регулировка |  |  |  |  |  |
|  | монтаж оконных откосов из ГКЛ на металлокаркасе шириной 420 мм |  |  |  |  |  |
|  | малярные работы по откосам: грунтовка шпклевка , ошкуривание, покраска в/э краской в 2 слоя |  |  |  |  |  |
|  | Сантехническое оборудование и аксессуары демонтаж/монтаж (с сохранением) |  |  |  |  |  |
|  | унитаз с сиденьем и крышкой | шт |  |  |  |  |
|  | Инсталяция для унитаза | шт |  |  |  |  |
|  | Клавиша управления сливом Болеро, двойной слив | шт |  |  |  |  |
|  | Раковина | шт |  |  |  |  |
|  | Сифон для раковины | шт |  |  |  |  |
|  | Смеситель для раковины | шт |  |  |  |  |
|  | Ванна, душевой поддон (сан.фаянс) | шт |  |  |  |  |
|  | Трап напольный с решеткой, гидрозатвором | шт |  |  |  |  |
|  | стойка для душа | шт |  |  |  |  |
|  | Зеркало водостойкое __мм | шт |  |  |  |  |
|  | Поручень с мыльницей | шт |  |  |  |  |
|  | Полотенцедержатель | шт |  |  |  |  |
|  | Ерш настенный | шт |  |  |  |  |
|  | Держатель туалетной бумаги с крышкой | шт |  |  |  |  |
|  | Полка для полотенец | шт |  |  |  |  |
|  | Перекладина для ванной комнаты | шт |  |  |  |  |
|  | фен | шт |  |  |  |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж/монтаж (при необходимости) существующего блока кондиционера с подключением к существующим коммуникациям. | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | Отключение/Подключение существующей вентиляционной решётки гибким воздуховодом | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Отключение/Подключение существующих вытяжных анемостатов в с/у гибким воздуховодом | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | утепление подвода труб вентиляции пенофолом 10 мм | М2 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопровода ХВС/ГВС для унитаза, др. сантехнических приборов | М.п. |  |  |  |  |
|  | Монтаж запорной арматуры для сантехнических приборов | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (расходные материалы и соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов ГВС и ХВС | М2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж канализационной трубы Ф50мм | М.п. |  |  |  |  |
|  | Труба для внутренней прокладки | М.п. |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (расходные материалы и соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы, слаботочные сети и освещение |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж /монтаж точечных светильников с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж/монтаж светильников Бра | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж розеток и выключателей с сохранением | точка |  |  |  |  |
|  | Пуско- наладочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Сборка лесов /подмостей | м2 |  |  |  |  |
|  | Решетки вентиляции очистить покрасить | шт |  |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы | К-т |  |  |  |  |
|  | В том случае, когда какой-либо вид работ не был указан выше, но Исполнитель считает данный вид работ необходимым, следует привести данный пункт ниже, а также включить соответствующие затраты в общую стоимость. |  |  |  |  |  |

5. Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев от даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ.

Предоставить:

-   копию лицензии на виды работ,   являющиеся предметом  договора;

- смету на выполнение работ, составленную  по базовым ценам.

В цену работ должны быть включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и других обязательных платежей.

Примечание: Смета составляется Исполнителем после обследования (уточнения объема работ по помещению) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

6.     Дополнительные/прочие требования

Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику.

Исполнителю необходимо приложить следующие документы:

- Гарантийное письмо, подтверждающее готовность Исполнителя к выполнению работ по  выполнению косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зон Заказчика, к оказанию услуг по подсобным работам в соответствии с Техническим задание, а также наличие достаточного количества квалифицированного персонала для выполнения работ.

- Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве.

|  | Исполнитель: |  |  | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________                                              _________________________

Приложение № 3 к

Договору № _______

от «__»__________20__г.

# Форма акта(доп. к акту выполненных работ КС 2)

Акт

О выполненных работах за ____________ 20__ г.

| г. Москва | «__» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Публичное  акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________ ___________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ____________________________ «______________________________»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________ _________,действующего на основании ___________________________________________________с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о следующем:

1.В соответствии с Договором № _______ от __.__________.20___ г.  Исполнитель надлежащим образом оказал, а Заказчик принял следующие, выполненные работы:

| # № # п/п | # Вид и объем Работы | # Дата исполнения | # Стоимость в соответствии с Приложением № 2 Договора с НДС (в том числе НДС - ________ руб.00 коп.) | # Количество # материала, представленного Заказчиком | # Стоимость материала, представленного Заказчиком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. |  | с __.__._____ г. по # __.__._____ г. |  |  |  |  |
| # 2. |  | с __.__._____ г. по # __.__._____ г |  |  |  |  |
| # 3. |  | с __.__._____ г. по # __.__._____ г. |  |  |  |  |
| # 4. |  | с __.__._____ г. по # __.__._____ г. |  |  |  |  |
| # 5. |  | с __.__._____ с __.__._____ г. по # __.__._____ г. |  |  |  |  |

2.Итого за месяц Исполнителем оказан комплекс Работ по Договору на общую сумму с НДС: ___________________________________ (__________) рублей.

В том числе НДС __________________________(__________) рублей.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за месяц.

4 . Стороны в отношении выполненных Работ претензий друг к другу не имеют.

|  | Исполнитель: |  |  | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________                                              _________________________

Приложение № 4 к

Договору № _______

от «__»__________20___г.

Форма

|  | Заявка № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата составления: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид работ (срочность): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и материалов |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. с НДС |  | Общая стоимость в руб. с НДС |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материал и оборудование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Общая стоимость работ по настоящей заявке составляет | 0,00 | рублей, в том числе НДС 20% |  |  | 0,00 | рублей. |
|  |  | Итого к оплате - _________________ рублей __ копеек. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оплата по настоящей заявке производится на условиях и в сроки, предусмотренные Договором № _____________ от _____________г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Настоящая заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора, составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Настоящая заявка вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон. |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: ____________________ м.п. | Исполнитель: _____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5 к

Договору № _______

от «__»__________20___г.

"____" __________ ______ г.

отчет об использовании материалов

______________, именуемый___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________, действующий на основании ________, составил настоящий отчет об использовании материалов, переданных заказчиком (далее - Отчет) для выполнения работ по Договору подряда N ___ от "___" ___________ _____ г. (далее - Договор), о том, что:

1. Во исполнение п. 2.2.5. Договора в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, ПАО «ГК «Космос»,  (далее - Заказчик) передал, а Исполнитель принял материалы для выполнения работ, что подтверждается накладной на отпуск материалов на сторону N ___ от "___" ___________ _____ г.

2. В период с "___" ____________________ _____ г. по "___" ___________ _____ г. переданные Заказчиком материалы использованы Исполнителем при выполнении работ, а именно:

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование¦Наименование¦ Еди- ¦ Цена ¦   Передано   ¦  Фактически  ¦

¦   ¦ вида работ ¦ израсходо- ¦ ница ¦  за  ¦  материалов  ¦ использовано ¦

¦   ¦            ¦   ванных   ¦ изме-¦ еди- ¦  заказчиком  ¦  материалов  ¦

¦   ¦            ¦ материалов ¦ рения¦ ницу ¦              ¦  подрядчиком ¦

¦   ¦            ¦            ¦ мате-¦ изме-+--------------+--------------+

¦   ¦            ¦            ¦риалов¦рения,¦ коли- ¦сумма,¦ коли- ¦сумма,¦

¦   ¦            ¦            ¦      ¦ руб. ¦ чество¦ руб. ¦ чество¦ руб. ¦

¦   ¦            ¦            ¦      ¦      ¦(объем)¦      ¦(объем)¦      ¦

+---+------------+------------+------+------+-------+------+-------+------+

¦   ¦            ¦            ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦

+---+------------+------------+------+------+-------+------+-------+------+

¦   ¦            ¦            ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦

+---+------------+------------+------+------+-------+------+-------+------+

¦   ¦            ¦            ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦

+---+------------+------------+------+------+-------+------+-------+------+

¦Итого                                      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦

--------------------------------------------+-------+------+-------+-------

Общая стоимость использованных материалов для выполнения работ составила _________________ руб. (прописью)

3. Настоящим подтверждаем, что неизрасходованного количества материалов, возвратных отходов, а также факта перерасхода материалов при выполнении работ не установлено.

4. Настоящий Отчет составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

5. Приложения к Отчету:

- _____________________________(расчет фактического использования материалов при выполнении работ, копии иных документов, подтверждающих фактическое использование материалов).

От имени Исполнителя                                                                      От имени Заказчика

_____________________ (___________)                                        _____________________ (___________)

М.П.                                                                                                                М.П.