ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексного ландшафтно-экологическое и геоботаническое обследования территории с определением ценных природных объектов и краснокнижных видов флоры и фауны

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Космос Отель Байкал» |
| 2 | Наименование работы | Комплексное ландшафтно-экологическое и геоботаническое обследование территории с определением ценных природных объектов и краснокнижных видов флоры и фауны в границах участка «Бухта Безымянная» на з/у с кадастровыми номерами: 03:16:480103:30 ; 03:16:480103:46 ; 03:16:480103:47.(далее – Работа) |
| 3 | Ориентировочная площадь участка проектирования | 381,9 га |
| 4 | Местоположение участка проектирования | Проектируемая территория участка «Бухта Безымянная» расположена на территории Республики Бурятия, Прибайкальского района, за с. Горячинск на расстоянии 187 км от г. Улан-Удэ по трассе. |
| 5 | Сроки выполнения работ | 60 рабочих дней с момента получения Исполнителем исходной информации, указанной в п. 10 Технического задания. |
| 6 | Цель выполнения работ | - Определением ценных природных объектов и краснокнижных видов флоры и фауны - Разработка дендрологической части проекта участков 1- ой и 2-ой очередей строительства - Определение ограничений и рекомендаций по застройке территории, с уточнением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. |
| 7 | Нормативная правовая и методическая база | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации № 68 от 03.02.2007г; - Соглашение о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (далее ОЭЗ ТРТ) от 02.03.2007 г. № 2768-ГГ/Ф7; - законом Республики Бурятия от 10.09.2007 №2425-111 «О градостроительном уставе Республики Бурятия»; - Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - действующие технические регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, строительные нормы и правила, иные нормативные документы. |
| 8 | Базовая градостроительная документация | Отсутствует |
| 9 | Исходные данные | Исполнитель самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых исходных данных. Исполнитель разрабатывает программу выполнения изысканий, разрабатывает детальное ТЗ на выполнение работ. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в цене договора, сроки входят в сроки выполнения Работ. Исполнитель с участием Заказчика обеспечивает получение всех необходимых согласований. Сроки согласования входят в срок выполнения Работ. В последующем все исходные данные передаются в адрес Заказчика. Разработка документации осуществляется на основании следующих исходных данных: 1) Топографической съемки в М 1:500 и результатов инженерных изысканий для разработки документации по планировке территории. 2) Актуальных сведений государственного кадастра недвижимости, получаемых Исполнителем самостоятельно. 3) Материалов проектной, рабочей документации по размещению объекта. 5) Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации (с Положением о территориальном планировании и с картами – схемами размещения объектов и коммуникаций энергетики, связи и транспорта), при наличии. 6) Схемы территориального планирования муниципального района (с Положением о территориальном планировании и с картами – схемами размещения объектов и коммуникаций энергетики, связи и транспорта) при наличии. |
| 10 | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | - Материалы проектной документации по размещению объектов капитального строительства. - Границы участков 1- ой и 2-ой очередей строительства для разработки дендрологической части проекта. |
| 11 | Комплексное обследование и инженерные изыскания | Комплексное ландшафтно-экологическое и геоботаническое обследование территории должно включать в себя: - Программу комплексного обследования территории - Разработку отчета по определению ценных природных объектов и краснокнижных видов флоры и фауны - Разработка дендрологической части проекта участков 1-ой и 2-ой очередей строительства: - Составление инвентаризационного плана и инвентаризационной ведомости зеленых насаждений - Полевые работы; - Камеральные работы; - Составление заключения по составу инвентаризационного плана; - Натурное обследование участка для разработки дендроплана и составления перечетной ведомости; - Разработка рекомендации по уточнению проектных решений в результате натурного обследования участка; - Разработка дендроплана; - Составление перечетной ведомости. - Определение ограничений и рекомендаций по застройке территории, с уточнением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. |
| 12 | Этапы выполнения работ | - Сбор исходных данных и формирование Программы на выполнение комплекса работ, оформление необходимых Разрешений для проведения. - Полевые работы - Камеральная обработка материалов обследования - Подготовка Отчета |
| 17 | Проектные материалы, передаваемые Заказчику | Результаты работ передаются Заказчику в следующем составе: - Программа комплексного обследования территории – на бумажном носителе в 3 экземплярах, на цифровом носителе в редактируемом формате 1 экз; - Отчета по определению ценных природных объектов и краснокнижных видов флоры и фауны – на бумажном носителе в 3 экземплярах, на цифровом носителе в редактируемом формате 1 экз; - Отчет по дендрологической части проекта- чертежи и пояснительная записка на бумажном носителе в 3 экземплярах, на цифровом носителе в редактируемом формате *dwg 1 экз.; - Отчет по определению ограничений и рекомендаций по застройке территории, с уточнением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства- на бумажном носителе в 3 экземплярах, на цифровом носителе в редактируемом формате 1 экз. |
| 18 | Требования к качеству работы | Результаты выполненной работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность за соответствие документации по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов. В объем гарантийных обязательств входят работы по корректировке документации в случаях: - выявления ее несоответствия действующему законодательству; - необходимости исправления ошибок технического характера; - внесения исправлений по решениям суда, вступившим в законную силу |
| 19 | Особые условия | Исполнитель выполняет доработку, корректировку документации с учетом замечаний Заказчика и государственных органов (при необходимости). |