ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ №

г. Москва								      «__» _______ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Космос Отель Омск» (ООО «Космос Отель Омск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента управляющей организации ООО «Космос ОГ» Акиндинова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава Общества и договора управления № 68-21 от 22.07.2021 г., именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и _________________________________________, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:

- комплекс работ по разработке проекта дизайна интерьеров Гостиничного комплекса на основании концепции, и в соответствии со стандартами и нормами, действующим на территории РФ, с учетом архитектурных планировок, объемно-планировочных и конструктивных особенностей здания, общих требований к помещениям и в рамках разумного Целевого бюджета предоставленного исполнителю, определенного Заказчиком для объекта «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская, д.18. (Приложение №2 к Договору). Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента поступления аванса на счет Исполнителя.

  - Дизайн-проект должен включать в себя текстовую и графическую части.

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по Договору составляет __________ (_______________________________), НДС (не) облагается

2.2. Оплата по договору производится в безналичном порядке, в рублях.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик производит оплату стоимости работ, указанную в п.2.1 настоящего договора в следующем порядке:

- 30% от стоимости работ _____________ (_________________________) – предоплата, в течение трех дней с момента подписания настоящего договора;

- ____________ (_____________________________) – по завершению работ дизайн-проекта, в течении трех дней с момента согласования заказчиком 3D визуализаций проекта.

- __________ (____________________________) – по завершению разработки дизайн-проекта, в течении трех дней с момента предоставления заказчику дизайн-проекта.

- _____________ (__________________________) – по окончанию подбора отделочных материалов, в течении трех дней с момента предоставления таблицы с указанием информации об отделочных материалах (артикулы материалов, количество, цена, информация о продавце материалов).

3.2. В случае непреодолимых разногласий Договор расторгается. Оплата осуществляется в данном случае пропорционально выполненной работе.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Выполнить качественно и в срок работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора.

4.2. Исполнитель имеет право привлекать подрядные организации. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за качество работы, осуществляемой подрядными организациями.

4.3. Исполнитель обязан в процессе проектирования учитывать замечания Заказчика по проекту и вносить в него соответствующие изменения, руководствуясь интересами Заказчика, если указанные замечания не противоречат условиям настоящего Договора, действующим строительным нормам и не влияют на качество продукции Исполнителя.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Предоставить Исполнителю техническое задание (приложение №2.) в письменном виде в течении пяти дней с момента подписания настоящего договора, необходимые данные для выполнения проектных работ.

5.2. Предоставлять Исполнителю любую разумную информацию и помощь для более быстрого и качественного выполнения работ по Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Срок сдачи проекта – 30 рабочих дней, с момента выполнения п.5.1. настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязуется принять работу в течение трех рабочих дней со дня получения отчетных документов и направить их Исполнителю в подписанном виде, или направить в письменном виде мотивированный отказ в приемке работы.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.4. Право собственности на результат работ, а также исключительные имущественные права переходят от Исполнителя к Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору и их полной оплаты. Стороны согласовали, что составление отдельного Договора на отчуждение исключительных прав не требуется. Размер вознаграждения Исполнителя за передачу Заказчику исключительного права в полном объеме на произведения, содержащиеся в документации, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС и входит в стоимость Работ по Договору.

Исполнитель гарантирует Заказчику, что на все произведения, входящие в состав результата Работ и исключительное право на которые передается Заказчику, не распространяются какие-либо исключительные права третьих лиц, которые могли бы препятствовать Заказчику в их использовании, в том числе что произведения соответствуют действующему законодательству РФ, не нарушают законные права третьих лиц, а также что с авторами, обладателями смежных прав, чья интеллектуальная собственность использована в произведениях, заключены договоры, условия которых обеспечивают наличие у Исполнителя исключительных прав на произведения, необходимых для отчуждения указанных прав Заказчику в соответствии с условиями Договора, и Исполнителем без привлечения Заказчика им будет выплачено соответствующее вознаграждение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик подтверждает, что ему известно о характере и типе выполняемых работ, указанных в п. 1 Договора и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

7.2 Заказчик гарантирует своевременное предоставление качественных и полных исходных данных.

7.3 Подрядчик гарантирует соответствие Технического задания, тому результату работ, которого желает Заказчик в соответствии с предметом договора (п.1. Договора) и целям Заказчика. Если перед началом работ Подрядчик не сообщил о непригодности либо недоброкачественности Технического задания, Подрядчик теряет право ссылаться на эти обстоятельства в соответствии со ст.716 ГК РФ после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ. В случае, если недостатки Технического задания не могли быть обнаружены Подрядчиком при обычном способе ознакомления с Техническим заданием и документацией, а были выявлены после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ, и при этом Подрядчик не уведомил Заказчика о наличии этих недостатков, Подрядчик теряет право ссылаться на эти недостатки при проверке качества его работы в период приемки в соответствии со ст. 716 ГК РФ. В любом случае недостатки Технического задания не освобождают Подрядчика от ответственности за результаты работы, выполненной с нарушением норм и правил, действующих в проектировании.

Подрядчик гарантирует:

- Соответствие качества выполненных работ и их результатов Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору), иным условиям настоящего Договора и требованиям НПА, законодательства РФ, СНиП, ВСН, ГОСТ, СанПин, технических регламентов, национальных и региональных стандартов, иных нормативных документов и правил;

- Своевременное устранение за свой счет Недостатков/дефектов в Документации, за которые Подрядчик несет ответственность, выявленных при выполнении и (или) приемке работ по Договору, а также в период строительства Объекта.

7.4 За просрочку платежей Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы договора. Уплата штрафа не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Договору. Данное условие не распространяется на авансовые платежи.

7.5. За просрочку сдачи проектной документации Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (одна целых одна десятая) процента от суммы платежей за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы договора. Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от предоставленного Исполнителем дизайн-проекта, безусловная компенсация затрат Исполнителя составляет 25 (двадцать пять) % от стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

7.7. В случае немотивированного отказа Заказчика от предоставленного Исполнителем дизайн-проекта, безусловная компенсация затрат Исполнителя составляет 50 (пятьдесят) % от стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

7.8. Стороны пришли к соглашению, что под мотивированным отказом понимается существенное различие между предоставленным Заказчиком техническим заданием и полученным им (Заказчиком) от Исполнителя дизайн-проектом.

7.9. Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;

- настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;

- все документы, предоставленные Исполнителем, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Исполнителем в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Покупателю;

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Исполнителя, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, градостроительными требованиями, требованиями экологической безопасности, безопасной эксплуатации строительного оборудования и прочими обязательными для выполняемых работ требованиями, а также с использованием материалов и оборудования, отвечающих указанным выше обязательным требованиям;

- Исполнитель признает, что Заказчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;

- Исполнитель подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.

- Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

- У Исполнителя отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Исполнителя, результатом которых может являться неисполнение Исполнителем обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.

Указанные заверения Исполнителя являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Исполнитель знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Исполнителя.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или другого стихийного бедствия, а также действия государственных структур, межнациональных конфликтов или других обстоятельств. При этом срок обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, у которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение трех дней с даты возникновения форс-мажорных обстоятельств сообщить в письменной форме другой стороне об их наступлении. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. Сторона также не позднее пяти дней должна известить другую сторону в письменном виде и по телефону о прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах неопределимой силы лишает соответствующую сторону право ссылаться на них в будущем. Факты, изложенные в Извещении, должны быть подтверждены компетентной организацией страны-места наступления соответствующих обстоятельств.

8.3. За Исполнителем закрепляется право на публикацию проекта в печатных и электронных изданиях.

8.4. Исполнитель имеет право на проведение фото/видео съёмок с реализованного объекта.

8.5. Заказчик имеет право в любое время проводить проверки Подрядчика. Подрядчик по запросу Заказчика (по электронной почте) обязан предоставлять следующие внутренние документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору:

- внутренние регламентирующие и отчетные документы (учетная политика, внутренние положения, штатное расписание);

- первичные документы бухгалтерского и управленческого учета, в т.ч. первичные документы субподрядчиков;

- оригиналы договоров с Субподрядчиками и все дополнительные соглашения к ним;

- выгрузку из системы бухгалтерского учета Подрядчика с информацией о взаиморасчетах с определенными контрагентами, данных о закупках материалов и оборудования.

Подрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня с даты направления Заказчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов.

8.6. В случае нарушения Подрядчиком порядка и срока (2 рабочих дня) предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Заказчика, указанных в пункте 8.5 данного Договора, Заказчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.

8.7 Командировочные расходы, произведенные Подрядчиком в связи с исполнением своих обязательств по договору, входят в стоимость работ по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Договор может быть признан недействительным только на основании действующего законодательства.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.4. Возникшие споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Поставщику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

10.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. Заказчик и Исполнитель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Исполнителя).

10.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Исполнителя), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем.

10.6. В случае возникновения у Заказчика и/или Исполнителя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Заказчик и/или Исполнитель обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

10.7. В письменном уведомлении Заказчик и/или Исполнитель обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Заказчиком и Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.8. В случае нарушения Заказчиком и Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.7. Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик и/или Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель				заказчик

|  | ООО «Космос Отель Омск» Президент управляющей организации ### Юридический адрес: 644050, Омская обл., г. Омск, пр-кт Мира, д.5, корп. 1, каб. 208 ### ОГРН 1205500017744 ### ИНН 5501265381 ### КПП 550101001 ### р/с 40702810500000053617 ### ПАО МТС БАНК ### к/с 30101810600000000232 ### БИК 044525232 |
| --- | --- |
| _____________________/ М. П. | ___________________/ А.С Акиндинов/ М. П. |

Приложение №1

К договору №__________ от «__» ________ 2022 г.

Смета на выполнение работ

| № п/п | Наименование | № на плане | S м2 |  | Стоимость кв.м | Итого, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель				 Заказчик

| _____________________/ М. П. | Президент управляющей организации ____________________/ А.С. Акиндинов М. П. |
| --- | --- |

Приложение №2

К договору №__________ от «__» _________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дизайн-проекта объекта:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk г. Омске»,

расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская вл. 18

- Цель и основное содержание работы

Заказчик поручает Дизайнеру выполнить комплекс работ по разработке проекта Дизайна интерьеров Гостиничного комплекса на основании концепции, и в соответствии со стандартами и нормами, действующим на территории РФ, с учетом архитектурных планировок, объемно-планировочных и конструктивных особенностей здания, общих требований к помещениям и в рамках разумного Целевого бюджета, предоставленного исполнителю, определенного Заказчиком. В разработке проекта принимает участие Генеральный проектировщик, осуществляющий взаимную увязку разделов проекта и управление организациями участвующими в процессе проектирования.

- Состав работ

- Разработка Дизайн-проекта Гостиничного комплекса для следующих помещений Объекта: № п/п; Наименование. 1; -1 этаж. 1.1.; Beauty-зона в/о Б-Г/10-11. 2; 2 этаж. 2.1.; Фитнес зал. 3; 7 этаж. 3.1; Гостиничные номера категории ЛЮКС. 4; Кровля. 4.1; Летнее кафе и зона отдыха.

- Для помещений общественных зон и номерного фонда Гостиничного комплекса Дизайнер осуществляет комплекс работ по дизайну интерьеров, то есть подбирает, указывает производителей и точные характеристики (артикулы или аналог, если есть), отображает на чертежах с размерами и привязками и включает в спецификации:

- материалы и/или изделия для отделки полов, стен и потолков;

- покрытия и фурнитуру для всех дверей и окон; - встроенную мебель и изделия;

- отдельно стоящую мебель и обстановку;

- санитарное оборудование и ванные аксессуары;

- осветительные приборы (светильники, люстры, бра и т. п.);

- оконечные устройства инженерных систем (розетки, выключатели, диметры, пожарные датчики, динамики системы оповещения, решетки вентиляции и т. п.);

- предметы искусства (где требуется).

- Проект освещения, входящий в проект дизайна интерьеров, со стороны Дизайнера включает спецификацию светильников и расстановку осветительных приборов с привязками, типом источника света и группы включения. Нормы освещенности помещений, количество и местонахождение световых точек рассчитываются Дизайнером, как подсветка, так и полное освещение номера на основании выполненного светотехнического расчета. Разводка электропроводки, расчет нагрузок и т. п. не входят в состав работ Дизайнера. Данный проект разрабатывается совместно с инженером по электрике и специалистом по пожарной безопасности на, как можно, более раннем этапе проектирования. В рамках соответствующих этапов (1; 2 этап) дизайнер должен выдать задания смежным разделам, в рамках разделов, касающихся дизайн-проекта (возводимые или демонтируемые перегородки; места, требующие дополнительных закладных под TV, оборудование, мебель; подшивные потолки, с указанием высотных отметок; напольное покрытие, для определения уровня отметок пола; количество розеток, выключателей, осветительных приборов.

- Дизайнер показывает расположение вывесок, указателей и табличек на протяжении всех общественных зон (дизайн-проект навигации отеля). Рабочее проектирование осуществляется поставщиками соответствующих предметов навигации совместно с Дизайнером и согласовывается с Дизайнером. В состав дизайн проекта, при необходимости привлекается графический дизайнер, для разработки фирменного стиля шрифтов, вывесок и т.д.

- Для служебных помещений Гостиничного комплекса Дизайнер показывает только расположение этих помещений на поэтажных планах

- Дизайнер разрабатывает вариантные предложения по интерьерам Гостиничного комплекса в современном стиле в цветовой гамме, которую Дизайнер согласовывает с Заказчиком. - Срок разработки дизайнерских решений 30-40 календарных дней.

- Дизайнер разрабатывает интерьеры Гостиничного комплекса в рамках определенного Заказчиком разумного Целевого бюджета расходов на отделку, мебель и оборудование Гостиничного комплекса.

| - Этапы выполнения работ Проект разрабатываться в три этапа: - Концепция (включает концепцию с 3D визуализацией, и внешним видом навигацией). - Рабочая документация (включает РД, спецификации). |  |
| --- | --- |
| Номер этапа | Описание работ и требуемый результат работ Дизайнера по каждому этапу |
| 1.1 | Предварительное проектирование и Концепция дизайн-проекта |
|  | Дизайнер изучит соответствующие требования в отношении Проекта: Расположение и генеральный план Объекта, архитектурные планировки, объемно-планировочные и конструктивные особенности Объекта. Дизайнер участвует в предварительном очном совещании с Заказчиком и Генеральным проектировщиком с тем, чтобы ознакомиться с проектом и внести пояснения: функциональных требований к помещениям, проектных ограничений, планирования работ и темы проекта дизайна интерьеров. На этапе Концепции определяется общее направление дизайна, Дизайнер готовит и согласовывает с Заказчиком минимум 3 (три) варианта стиля концептуального дизайна номерного фонда и общественных зон Гостиничного комплекса, т. е. выполняет 3-D визуализации одного Модельного номера и одной общественной зоны (не менее двух ракурсов каждого помещения с планом расстановки мебели и оборудования). Результатом этапа является утверждение альбома с презентацией, включающий: – План с расстановкой мебели номера – План с расстановкой мебели и оборудования общественной зоны Гостиничного комплекса – Визуализацию Общественных зон и Модельного номера Гостиничного комплекса (в 3-х вариантах), с разработкой стилистики и цветовой схемы интерьеров, предварительную подборку образцов отделочных материалов (т.н. «moodboards»), концепцию освещения. – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика – Согласование Заказчика одного из вариантов |
| 1.2 | 3д визуализации |
|  | На основании согласованной Концепции и выбранного одного из 2-х предложенных вариантов прорабатывается и согласовывается с Заказчиком, все остальные помещения, вошедшие в разработку. Выполняются предварительные спецификации, в рамках целевого бюджета расходов на отделку (предварительно предоставленную дизайнерам по каждой позиции расходов), мебель и оборудование. Выполняются 3-D визуализации в выбранном стиле. В 3-D визуализациях используются 3-D модели согласно предварительной спецификации, показана навигация отеля: вывески/указатели/таблички. Результатом этапа является утверждение альбома с презентацией, включающий: –Планы с расстановкой мебели номеров (согласно раздела IV «Общие требования к помещениям» и требованиям к зонированию помещений). –Планы с расстановкой мебели и оборудования общественных зоны Гостиничного комплекса (согласно раздела IV «Общие требования к помещениям»). – Предварительная спецификацию для: материалов и изделий для отделки стен, полов, потолков; мебели, предметов обстановки и оборудования; текстиля (шторы, тюли и т.д.) санитарного оборудования и ванных аксессуаров; осветительных приборов; оконечных устройств инженерных систем; заполнения дверных проемов. С указанием производителя, серии/артикула/вида. – Визуализации помещений, с разработкой стилистики и цветовой схемы интерьеров. – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика. Передача материалов работы в редактируемых форматах. (dwg, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg). – Согласование Заказчика |
| 1.3 | Навигация |
|  | На основании согласованной Концепции дизайна Дизайнер прорабатывает и согласовывает с Заказчиком темы дизайна навигации и графического оформления Гостиничного комплекса - минимум 3 (три) варианта тем. При необходимости дизайнер привлекает специалиста, графического дизайнера. Результатом этапа является: – План навигации и общие требования к оформлению и расположению вывесок и указателей; – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. - Подготовка и проверка документации и спецификаций для проведения тендеров на внутреннюю отделку, встроенную мебель, предметы обстановки и оборудование, и т.п., без формирования сравнительного анализа коммерческих предложений. На данном этапе все решения Дизайнера, связанные с выбором отделочных материалов и элементов, мебели, предметов оснащения и отделки, влияющие на экономическую составляющую проекта и потенциальное изменение стоимости отделочных работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Дизайнер предоставляет документы в 2-х экземплярах в бумажном виде и в электронной версии в форматах: чертежи в формате .dwg и pdf, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg. |
| 2.1 | Рабочая документация |
|  | На основании согласованной Концепции (3д визуализаций и предварительно подобранных материалов) и полученных комментариев Дизайнер прорабатывает и согласовывает с Заказчиком планы полов, потолков, розеток, освещения, заполнения дверных проемов и развертки Общественных зон и гостевых номеров по типам с расстановкой мебели, оборудования и оконечных устройств инженерных систем. В зависимости от типа и размера номера Дизайнер прорабатывает зональность учитывая следующую последовательность: прихожая, гостиная, спальня. Результатом этапа является: – План отделки номера с расстановкой встроенной мебели и обстановки, сантехнических приборов и аксессуаров в масштабе 1:50; – План пола с указанием отделочных материалов пола, порогов с привязками плитки в масштабе 1:50; – План потолка с указанием перепадов потолка, отделочных материалов, карниза для штор, расстановкой осветительных приборов с привязками в масштабе 1:50; - План освещения (документация в масштабе 1:50с типом ламп, светильников, расчёт световой интенсивности, группы включения; - План заполнения дверных проемов. – Развертки стен номеров и санузлов с указанием отделочных материалов стен, дверей, окон и настенного оборудования, аксессуаров, с привязкой плитки в масштабе 1:50; –Развертки Общественных зон Гостиничного комплекса с указанием видов отделки, расстановкой сантехнического оборудования, встроенной мебели, обстановки, расположением осветительных приборов, оконечных устройств электрики и т.п. с привязками (в масштабе 1:50); – Архитектурные детали элементов отделки (устройства ниши под зеркало раковины, душевого поддона, порогов, карниза для штор, опусков потолка и т.п.) – Предварительные спецификации отделочных материалов; - Предварительная спецификация сантехнических приборов и ванных аксессуаров – Предварительные спецификации мебели, предметов обстановки и оборудования; - Предварительная спецификация освещения – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. |
| 2.2 | Детальные чертежи и спецификации |
|  | Параллельно с разработкой Рабочей документации прорабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный проект номеров и общественных зон. Совместная работа со смежными разделами проекта: В связи с выполнением всех разделов проекта в цифровой информационной модели (BIM модели), генеральный проектировщик производит моделирование рабочего проекта раздела АИ по представленным дизайнерам рабочим чертежам. Представление, уточнение чертежей РД и дополнительной информации необходимой для моделирования, проводиться в рабочем порядке через назначенных координаторов со стороны Дизайнера и Генерального проектировщика. Координация раздела АИ со смежными разделами производиться генеральным проектировщиком не реже 1 раза в неделю. В случае выявления геометрических коллизий проводится совместная работа сторон по их разрешению. Результатом этапа является: – Схемы встроенной мебели; - спецификации мебели, изготавливаемой под заказ в примерном составе: тип кроватей, типы диванов, столов, шкафов/гардеробов для номерного фонда; стойка приема и регистрации, диваны/мебель в холле, и т.д., со встроенными розетками, где применимо. – Подробные спецификации отделочных материалов (включая отделочные и облицовочные покрытия, ковровые покрытия, фурнитуру, сантехническое оборудование и ванные аксессуары, встроенные светильники, карнизы и т.п.); Спецификации должны обеспечивать возможность проведения тендеров на внутреннюю отделку, встроенную мебель, предметы обстановки и оборудования, и т.п., – Подробные спецификации обстановки с указанием точных характеристик (размер, цвет и т. п.) или производителя и артикула, включая фотографии предметов обстановки, выбранных по каталогам производителей, виды тканей, предметы искусства и т.п.; – Спецификация оконечных устройств электрики (розеток, выключателей, рамок и т.п.) – Полная спецификация заполнения дверных проемов; – Архитектурные детали элементов отделки (в масштабе 1:10/ 1:20) – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. Все решения Дизайнера, связанные с выбором отделочных материалов и элементов, мебели, предметов оснащения и отделки, влияющие на экономическую составляющую проекта и потенциальное изменение стоимости отделочных работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком (в случае получения от Заказчика (Космос) диапазона стоимости основных отделочных материалов и предметов мебели) Дизайнер предоставляет документы в 2-х экземплярах в бумажном виде и в электронной версии в форматах: чертежи в формате .dwg или pln и pdf, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg. |

| - Общие требования к помещениям |  |
| --- | --- |
| Номера типа ЛЮКС | - Предусмотреть изменение номерного фонда на 7-ом этаже путём объединения номеров, а именно: 707-708, 709-710, 712-713, 714-715, 716-717, 718-719, 721-722, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740; - Номера 711, 720, 723, 725, 726 оставить без изменений; - Между номером 711 и объединённым номером 712-713 организовать дверной проем «сonnected room»; - 4. Между номером 720 и объединённым номером 721-722 организовать дверной проем «сonnected room»; - 5. Номер 724 (МГН) оставить без изменений; между номером 724 и номером 725 организовать дверной проем «сonnected room». Номер люкс состоит из двух стандартных номеров, один из которых выполняет функции спальни, а другой гостиной/офиса: • Номера люкс должны быть просторными: приблизительно 50 м², то есть эквивалентно двум номерам • Номер люкс спроектирован так, чтобы удовлетворить требованиям лиц, совершающих деловые поездки; при этом, они подходят для путешествующих ради отдыха и семьей, а также парам, отмечающим свадьбу. • Дизайн номера люкс подготовить в общей концепции в соответствии с дизайн-проектом отеля. В объединенных номерах предусмотреть: - два санузла: один при входе в номер в составе унитаза и раковины, второй - в спальне в составе ванной стальной весом около 100кг вместимостью 150 литров (необходимо проверить несущую способность перекрытия), душа, унитаза, биде, раковины; - гостиная: мягкая зона, обеденная/рабочая зона (стол и стулья), стационарный рабочий стол с группой розеток (для компьютера, аналогового телефона, светильника, чайника и розетки с встроенными разъемами USB и USB type-C), телевизор; - спальня: кровать двуспальная 2000х2100м (при возможности), прикроватные тумбы, группа розеток (в том числе для аналогового телефона и розетки с встроенными разъемами USB и USB type-C), телевизор. - телефоны как в спальне, так и в гостиной; |

| Beauty-зона | Предусмотреть в составе помещений массажный кабинет, кабинет косметологии, кабинет маникюра/педикюра |
| --- | --- |
| Фитнес-зал | Предусмотреть отделку помещений, включая мужскую и женскую раздевалки с индивидуальными душевыми и с/у. Предусмотреть расстановку оборудования. Без изменения планировочных решений. |
| Эксплуатируемая кровля | Предусмотреть организацию пространства эксплуатируемой кровли согласно приложению. Выполнить дизайн-проект ресторана |
| - Приложения |  |
| 1. | Техническое задание на дизайн-проект летнего кафе-бара и пространства для отдыха на кровле |
| 2. | Схема размещения фитнес-зала на 2 этаже |
| 3. | Архитектурная концепция |
| 4. | Примеры дизайн-проекта типового номера и фойе |

Исполнитель				 ЗАКАЗЧИК

| _____________________/ М. П. | Президент управляющей организации ___________________/ А.С. Акиндинов/ М. П. |
| --- | --- |